- 2026年汛期暑期宁夏交通运输重大风险隐患省级巡查工作方案

为扎实开展2026年汛期暑期全区交通运输安全生产重大风险隐患排查整治行动，按照交通运输部“四个统一”要求和“四查一指导”安排，制定本方案。

一、巡查时间

2026年5月16日—5月31日。

二、巡查人员

由各包保组负责协调行业专家、执法人员等组成巡查组，对包保地区开展省级巡查，厅安委办组织专家指导组适时深入重点地区进行指导帮扶。

三、巡查内容

（一）工作方案、工作专班建立情况，“日汇总、日调度、日通报”等工作机制建立和运行情况。

（二）分级培训、动员部署情况，本单位主要负责人安排部署情况。

（三）对“五一”假期以及清明、端午小长假重大危险源提级管控安排部署以及涉重大危险源企业台账动态更新情况。

（四）直接监管企业清单和重大事故隐患清单建立情况。

（五）按照不低于30%的比例对本地区填报的重大事故隐患进行线上审核把关情况。

（六）开展警示约谈和集中培训情况。

四、巡查方式

主要以调阅资料、座谈交流、个别谈话等方式开展，原则上不召开大范围见面会或者反馈会，不要求提供书面汇报材料，可结合实际召开小范围、短时间碰头会或座谈会。对工作推进不力、走过场的管理部门主要负责人开展集中约谈，对自查为零但管理部门核查发现两个及以上重大事故隐患的企业主要负责人开展集中培训。

五、工作要求

（一）每个市级地区巡查时间不少于2天，并延伸覆盖2个县级地区，每个县级地区至少选取3个现场点位。

（二）现场点位要结合实际选取，重点选取易受极端天气和自然灾害影响的路段和桥隧、“两客一危”道路运输企业、危大工程施工项目等。

- （三）各包保组要认真学习有关文件，熟悉巡查内容和方式，提前做好安排部署，巡查期间严格遵守中央八项规定。巡查结束后2天内，将问题隐患清单（详见附件）反馈至厅安委办。

- 附件

- 问题隐患清单

| - 序号 | - 单位/企业名称 | - 问题隐患名称 | - 发现 - 日期 | - 整改 - 要求 | - 整改 - 时限 | - 整改 - 责任人 | - 整改 - 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |