宁夏公路管理中心2022年公路桥梁隧道定期检查及专项检测项目招标关键内容

- 一、投标人资格要求

### 附录1  资格审查条件（资质最低要求）

| 标段号 | 企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| 一 | 1.投标人具有法人或其他组织资格；持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书； 2.投标人或投标人内设机构应具备交通运输主管部门颁发的公路工程综合甲级试验检测资质或桥梁隧道工程专项试验检测资质，同时具备质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)且在有效期内。 |
| 二 | 1.投标人具有法人或其他组织资格；持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书； 2.投标人或投标人内设机构应具备交通运输主管部门颁发的公路工程综合甲级试验检测资质或桥梁隧道工程专项试验检测资质，且同时具有交通工程专项检测资质、质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)且在有效期内。 3.如为联合体投标时,联合体各方均须具有法人或其他组织资格，持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书；同时联合体牵头人或联合体牵头人内设机构应具备交通运输主管部门颁发的公路工程综合甲级试验检测资质或桥梁隧道工程专项试验检测资质证书，联合体成员单位（负责隧道机电的一方）或联合体成员单位内设机构应具备交通运输主管部门颁发的交通工程专项试验检测资质证书；且联合体各方均须具备质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)且在有效期内。 |
| 注： - 1、投标人在“投标人基本情况表”后应附营业执照副本或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书、试验检测资质证书、基本账户开户银行提供的开户或账户信息证明、质量技术监督部门颁发的计量认证证书(CMA)的复印件(投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件)并加盖公章，应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。 - 2、投标人（联合体各方）应进入交通运输部“公路水运工程质量试验检测管理信息系统”中的公路工程试验检测机构名录，且投标人（联合体各方）名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致（若不一致应提供相关部门的信息变更证明材料，如投标人（联合体各方）名称与试验检测机构名称不一致且试验检测机构为投标人的内设机构、部门时，可视为投标人自有试验检测机构，但须提供验资报告或省级以上（含省级）交通运输主管部门或交通运输质监机构出具的相关证明材料，证明投标人与试验检测机构的关系）。 3、对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件中提供附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书副本变更记录的彩色扫描件。 4、如为联合体投标联合体各方均须提供。 |  |

### 附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段号 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 一 | - 投标人近5年（指 2017年4月8日至投标文件递交截止日内，以合同签订日期为准），至少完成过2个公路桥梁定期检查项目且完成过1个公路桥梁水下基础检测的项目业绩。 |
| 二 | - 投标人近5年（指 2017年4月8日至投标文件递交截止日内，以合同签订日期为准），至少完成过2个公路桥梁定期检查项目且完成过1个公路隧道定期检查项目和1个公路桥梁水下基础检测的项目业绩。（如为联合体投标业绩由联合体牵头人提供） |
| 注： 1、同一个合同可以同时满足上述业绩要求。（如二标段投标人提供的业绩中一个合同内包含桥梁定期检查、隧道定期检查、桥梁水下基础检测，则认定其提供了1个桥梁定期检查项目、1个隧道定期检查项目、1个桥梁水下基础检测项目。但为满足企业最低业绩要求，该投标人还须提供1个桥梁定期检查项目业绩。一标段参照执行。） 2、每一个企业业绩均须在投标文件中提供业绩证明（业绩证明：合同协议书及网站的中标公示页）的彩色影印件，企业业绩以企业业绩证明材料（企业业绩证明材料是指：合同协议书、合同文件中体现的关键信息页等）中载明的信息为准，同时还必须提供“交通运输”或“住房和城乡建设”或“发展与改革”或“招投标监督管理”等政府主管部门各级官方网站的中标公示页的彩色打印件。如投标人未按要求提供企业业绩证明材料或企业业绩证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。 3、对投标人所提供的企业业绩，如通过“交通运输”或“住房和城乡建设”或“发展与改革”或“招投标监督管理”等政府主管部门各级官方网站的查询结果与投标人自行填报不符而使得投标人的业绩不符合招标文件规定的，则对应业绩将不予认定。 4、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。 |  |

### 附录3 资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段号 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 一、二 | - 未被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内； - 未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； - 未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； - 在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单； - 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“信用宁夏”网站（http://credit.nx.gov.cn/）中未被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单； - 投标人无以他人名义投标、串通投标的情形且正处于处罚期内； - 根据交通运输部关于取消一批证明事项的决定（交法规〔2020〕1号）文第25条规定，投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人自2019年4月8日以来没有行贿犯罪行为证明，行贿犯罪行为的认定以投标人提供的承诺函为准； （8）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 注： 1.投标人应附在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”、“信用交通”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的承诺函。 2.投标人（联合体各方）如未如实填报，一经查实，立即取消其投标资格。 |  |

### 附录4  资格审查条件（主要人员最低要求）

| 标段号 | 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、二 | 项目负责人 | 1 | 具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，并持有交通运输部颁发的试验检测工程师资格证书（桥梁和隧道专业），近5年（指 2017年4月8日至投标文件递交截止日内，以合同签订日期为准）至少担任过2个公路桥梁检测（检查）项目和1个公路隧道检测（检查）的项目负责人职务。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
|  | 技术负责人 | 1 | 技术负责人（1名）：具有公路工程相关专业高级及以上技术职称，持有交通运输部颁发的公路工程试验检测工程师资格证书（桥梁或隧道专业），近5年（指 2017年4月8日至投标文件递交截止日内，以合同签订日期为准）至少担任过2个公路桥梁检测（检查）项目和1个公路隧道检测（检查）项目的技术负责人职务。 |  |
| 注： 1、“拟委任主要人员资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书、试验检测工程师证书等相关证书的彩色影印件，“试验检测工程师证书”须在所附证书彩色扫描或彩色影印件后同时附该证书的网站查询页（相关行政主管部门官方网站）。 2、个人业绩证明材料要求、个人业绩指标（姓名、职务、任职时段、公路等级、项目类型、合同内容、合同金额等）的考核：个人业绩证明材料是指“中标通知书或合同协议书或项目业主出具并加盖其单位印章的业绩证明”的彩色影印件，证明材料应体现个人业绩指标，否则如影响了个人业绩的评判，则对应业绩在评标过程中将不予认定。 3、同一个合同可以同时满足上述业绩要求。（如投标人提供的业绩中一个合同内包含公路桥梁检测（检查）、公路隧道检测（检查），则认定其提供了1个公路桥梁检测（检查）项目、1个公路隧道检测（检查）项目。但为满足最低业绩要求，该投标人还须提供1个公路桥梁检测（检查）项目业绩。） 4、项目负责人和技术负责人须在投标文件中附投标人所属社保机构出具的2021年10月以来某连续的3个月参加社保的有效证明材料。 5、如项目负责人、技术负责人以及目前仍在其他项目上任职，则投标人必须在本次投标文件中提供书面承诺，承诺的内容为上述人员能够从中标项目或任职项目上撤离。 6、如为联合体投标，主要人员由联合体牵头人提供。 |  |  |  |  |

- 二、评标办法全文

- 评标办法（双信封形式综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式 评审 与响 应性 评审 标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式，内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、项目负责人姓名、服务期、质量要求及安全目标、投标保证金金额等； b.投标函文字与招标文件规定一致，未进行实质性的修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字，投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定，投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，可使用CA数字证书加盖印章或上传已签字文件的电子版，明确要求投标人加盖单位章的，可使用CA数字证书加盖印章或上传已盖章文件的电子版。 (3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金: a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函形式提交，保函的格式、开具保函的银行、保函的有效期均满足招标文件要求，且递交投标文件截止时间之前向招标人单独密封提交了保函原件。 (4)投标人法定代表人授权代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，投标人均应使用CA数字证书加盖法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名章。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，投标人均应使用CA数字证书加盖法定代表人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名章。 (6)投标人以联合体形式投标的，提供联合体协议书，并明确联合体牵头人及联合体分工，且分工实施范围与成员资质相适应。 (7)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 (8)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 (9)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (10)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出了响应。 (11)权利义务符合招标文件规定: a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加招标人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留 （12）投标文件的提交方式符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 投标文件未满足以上任一条件的，其投标视为无效，评标委员会将否决其投标。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.投标函、检测服务费用清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：投标文件格式中（包括但不限于投标函、已标价工程量清单等）中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，可使用CA数字证书加盖印章或上传已签字文件的电子版；明确要求投标人加盖单位章的，可使用CA数字证书加盖印章或上传已盖章文件的电子版。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标文件提交方式符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 投标文件未满足以上任一条件的，其投标视为无效，评标委员会将否决其投标。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人或上级直接主管单位具备有效的营业执照或事业单位法人资格证书，投标人具备检测资质证书和基本账户开户银行提供的开户或账户信息证明。 （2）投标人的资质等级符合招标文件投标人须知前附表附录1的规定。 （3）投标人的企业业绩符合招标文件投标人须知前附表附录2的规定。 （4）投标人的企业信誉符合招标文件投标人须知前附表附录3的规定。 （5）投标人的主要人员资格，在岗情况符合招标文件投标人须知前附表附录4的规定。 （6）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第8.2项规定的任何一种情形。 投标文件未满足以上任一条件的，其投标视为无效，评标委员会将否决其投标。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书： 35分； 主要人员： 25分； 企业业绩： 25分； 履约信誉： 5 分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 10分。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价 （2）评标价平均值（B）的计算： 除开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有通过第一个信封（商务和技术文件）评审的投标人第二个信封（报价文件）的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算数平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价（D）的确定： 评标基准价D=评标价平均值B 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留小数点后贰位，小数点后第叁位“四舍五入” |

| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 | 权重 分值 |  | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4 (1) | 技术建议书 | 35分 |  | 检测计划（或检测方案）和措施 | 20分 | 检测计划思路一般、措施合理12～15分；检测计划思路较清晰、措施较好15～18分；检测计划思路清晰、措施得力18～20分。 |
|  |  |  |  | 对本项目重点、难点分析 | 10分 | 对本合同项目难点分析一般，工作重点把握一般的得6分；对本合同项目难点分析较透彻，工作重点把握较准确的得6～8分；对本合同项目难点分析透彻，工作重点把握准确的得8～10分。 |
|  |  |  |  | 对本项目的理解和建议 | 5分 | 对本合同项目的理解和建议一般的得3分；对本合同工程的理解和建议基本准确的得3～4分；对本合同项目的理解和建议合理、准确的得4～5分。 |
| 2.2.4 (2) | 主要人员 | 25分 |  | 项目负责人任职资格与业绩 | 15 分 | 一、二标段： (a)满足资格审查条件（主要人员）最低要求的，得基本分9分； (b)在满足资格审查条件（主要人员）最低要求的基础上，近五年（任职时段在2017年4月8日至投标文件递交截止期日内，以合同签订日期为准）内每增加1个公路桥梁检测（检查）项目或公路隧道检测（检查）项目的项目负责人的业绩得2分，最多得6分。 |
|  |  |  |  | 技术负责人任职资格与业绩 | 10 分 | 一、二标段： (a)满足资格审查条件（主要人员）最低要求的，得基本分6分； (b)在满足资格审查条件（主要人员）最低要求的基础上，近五年（任职时段在2017年4月8日至投标文件递交截止期日内，以合同签订日期为准）内每增加1个担任过公路桥梁检测（检查）项目或1个公路隧道检测（检查）项目的技术负责人的业绩得2分，最多得4分。 |
| 2.2.4 (3) | 评标价 | 10分 |  | 评标价得分计算公式： 如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100×E1； 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率×100×E2。 其中：F是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值； E1=0.2,E2=0.1,F=10;评标价得分最低为0分。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |
| 2.2.4 (4) | 其他 因素 | 企业业绩 | 25分 | 一标段： (a)满足资格审查条件（企业业绩）最低要求的，得基本分15分； (b)除已经被认定为（企业业绩）最低要求的项目外，近五年（指 2017年1月1日至投标文件递交截止日内，以合同签订日期为准）每增加1个公路桥梁定期检查项目加2分，最多加6分；每增加1个公路桥梁水下基础检测项目业绩加2分，最多加4分。 二标段： (a)满足资格审查条件（企业业绩）最低要求的，得基本分15分； (b)除已经被认定为（企业业绩）最低要求的项目外，近五年（指合同协议书签订时间为2017年1月1日至投标文件递交截止日）每增加一个公路桥梁或隧道定期检查项目加2分，最多加6分；每增加1个公路桥梁水下基础检测项目业绩加2分，最多加4分。 |  |  |
|  |  | 履约信誉 | 5分 | 一、二标段： 1.满足资格审查条件（信誉最低要求）得5分。 2.每有一次资格审查条件（信誉最低要求）以外的不良行为记录的扣1分，扣完为止。 注：满足资格审查条件（信誉最低要求）以外的不良记录以发布招标公告之日至投标截止日从宁夏回族自治区交通运输厅官网、中华人民共和国交通运输部官网、宁夏回族自治区公路建设市场信用信息管理系统中的严重失信行为及全国公路建设市场信用信息管理系统中的不良行为记录查询出的结果为准。 |  |  |

| 需要补充的其他内容： |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 编列内容 |
| 1 | 1、评标方法 本条细化为： 1.1评标委员会首先对投标文件第一个信封进行初步评审，并对通过第一个信封初步评审的投标文件按照本章第2.2款规定的评分标准进行第一个信封详细评审及评分。 1.2所有通过第一个信封初步评审的投标人进入第二个信封的评审，其第二个信封在监督人的监督下进行开标；未通过第一个信封初步评审的投标人不进入第二个信封的评审，其第二个信封原封退回，不参与第二个信封的开标。 1.3评标委员会对投标文件第二个信封进行初步评审，对通过第二个信封初步评审的投标文件按照本章第2.2款规定的评分标准进行评标价评分（保留小数点后贰位，小数点后第叁位“四舍五入”），各投标人的最终得分为第一个信封与第二个信封得分之和，评标委员会按最终得分由高到低顺序确定中标候选人推荐排序，但投标报价低于其成本的除外。 当两家及以上投标人在同一标段中的综合得分相等时，若评标价不相等，以评标价较低者优先；当两家及以上投标人在同一标段中的综合得分相等且评标价也相等时，若各投标人报价清单子目单价也相同时，视为串标，其投标均被否决。 当两家及以上投标人在同一标段中的综合得分相等且评标价也相等时，且各投标人报价清单子目单价不尽相同时，推荐顺序则依次依据“企业业绩得分”、“主要人员得分”、“投标人的其他资格能力得分”、“技术建议书得分”由高到低的顺序进行确定，若技术建议书得分也相等时，则由评标委员会根据技术建议书的编制情况投票确定其推荐顺序。 1.4每个满足要求的投标人可投多个标段，但最终只能允许获得1个标段的第一中标人候选人资格。推荐中标候选人的顺序和规定见下：a.推荐中标的标段以所中标段全部报价总和最低为原则；b.组合的全部报价相等时，以信誉等级最高为原则；c.信誉等级相同时，由评标委员会确定。 1.5某一标段通过第一个信封评审且参与第二个信封开标的投标人在3个及以上的，招标人将按规定的程序进行第二个信封开标；在对第二个信封进行评审后，有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决这一标段的全部投标。评标委员会未否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐这一标段中标候选人。 某一标段通过第一个信封评审且参与第二个信封开标的投标人少于3个的，评标委员会可以否决这一标段全部投标；未否决这一标段全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人将按规定的程序进行第二个信封（报价文件）开标，但评标委员会在进行第二个信封评审时仍有权否决这一标段全部投标；评标委员会未在第二个信封评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐这一标段中标候选人。 |

三、联系方式

招标人：宁夏公路管理中心银川分中心

地  址：银川市兴庆区青银高速公路银川东收费站北侧大楼

联系人：马先生

电  话：09516153230

代理机构：北京建友工程造价咨询有限公司

地   址：银川市金凤区万达中心C座1707室

联系人：武健

电话：18709689649

“评标办法前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，详细列明全部评审因素、标准，没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。评标办法前附表是对评标办法正文的修改、补充和细化，应对照评标办法正文中同一编号的条款一起阅读和理解。如前附表与正文不一致时，以前附表的规定为准。

各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。