使用说明

一、《本项目招标文件》以交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（以下简称《公路工程标准文件》）为依据，根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号）并结合本项目的具体特点和实际需要编制而成。

二、本招标文件引用了《公路工程标准文件》中的“投标人须知”正文、“评标办法”正文。其中“投标人须知”正文、“评标办法”正文中的宋体部分为《公路工程标准文件》中直接引用《标准施工招标文件》（2007年版）的原文内容。

三、本招标文件在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中分别对“投标人须知”正文和“评标办法”正文进行了补充、细化；前附表未对正文进行补充、细化的，以正文为准；前附表中编列为不适用或不允许或不接受的条款（包括但不限于有关调价函、备选投标方案、联合体等规定），《公路工程标准文件》中与此规定相悖的文字均不适用于本项目。

“合同条款”等文件进行了补充、细化和重新约定。

四、投标人应按本招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件因不能通过评审而被拒绝。

五、评标委员会依据投标文件中相关资料对投标人投标文件作出判断，由于投标人提供的资料不全使评标委员会作出不利于投标人的判断，应由投标人承担责任。

目  录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法（综合评分法）	43

第四章 合同条款及格式	52

第二卷	80

第五章 委托人要求	81

第三卷	82

第六章 投标文件格式	83

# 第一卷

## 第一章  招标公告

银川至昆明公路（宁夏境）太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目

交工验收质量检测技术服务招标公告

一、招标条件

银川至昆明公路（G85）宁夏境太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目已由宁夏回族自治区发展和改革委员会批复核准（宁发改审发〔2018〕74号），建设单位为中铁建宁夏高速公路有限公司（以下简称“招标人”），本项目建设资金已落实。截止2022年5月，路基工程已完成80%以上，部分桥梁工程已完成桥梁架设，隧道已贯通3座，即将进入交工阶段，已具备交工验收质量检测技术服务招标条件，为保证交工验收工作顺利进行，拟对本项目交工验收质量检测技术服务进行招标。

二、项目名称、概况及招标范围

2.1工程名称：银川至昆明公路（宁夏境）太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目交工验收质量检测技术服务

2.2工程地点：本项目起于吴忠市太阳山开发区，向南上跨定武高速、太中银铁路、G338（原S302），沿太阳山开发区西侧边缘、小泉煤矿矿区以东布设线位，向南经下马关以东、予旺以东、甘城以东、炭山矿区东侧、寨科以东、王洼矿区西侧，上跨在建的王洼煤矿铁路专用线、G309，经彭阳县城规划区东北侧，红河乡以东，至宁甘省界，与银昆高速甘肃段对接。

2.3工程概况：本项目路线全长236.916km。路基挖方4798.31万m3，填方1381.26万m3，特大桥7949/6（m/座），大桥39412.88/120（m/座），中小桥1774.88/25（m/座），长隧道7914/4（m/座），中隧道3662.5/4（m/座），桥隧全长60.72km，占路线总长的25.63%。路面沥青混凝土面层528.7万㎡，基层505.2万㎡，底基层510.7万㎡。互通式立交9处，收费站7处，服务区5处，管养及服务设施总面积47702㎡。

2.4招标范围：本项目交工验收质量检测，包含路基、路面、桥涵、隧道、房建、交通安全设施、绿化环保、机电及通信、监控、收费系统等工程的交工验收质量检测。

2.5服务期：自业主通知之日起，至交工证书签发止。

2.6标段划分：本项目交工验收质量检测技术服务全线拟划分为3个检测标段，具体划分情况如下：

| 标段 代号 | 检测标 段划分 | 相对应的施工标段 | 起讫桩号 | 长度(km) | 检测工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YKJG01 | 路基、路面、隧道、桥涵、房建、环保绿化、机电交安工程交工验收检测标段 | 路基土建标、路面标、环保绿化标、机电标、交安标 | K0+000—K237+938.598 | 236.916 | K0+000-K95+000段路基（含土石方、排水、支挡工程、涵洞、小桥等）、路面工程（含沥青路面、砼路面、桥面铺装等）、桥梁工程（小桥、中桥、大桥、特大桥，含成桥荷载试验等）、隧道工程、环保绿化、全线机电及通信、监控、收费系统、房建、交安工程（含标志、标线、防护栏等）交工验收质量检测工作。 |
| YKJG02 | 路基、路面、隧道、桥涵、房建、环保绿化交工验收检测标段 | 路基土建标、路面标、环保绿化标 | K95+000—K158+962 | 63.962 | 路基（含土石方、排水、支挡工程、涵洞、小桥等）、路面工程（含沥青路面、砼路面、桥面铺装等）、桥梁工程（小桥、中桥、大桥、特大桥，含成桥荷载试验等）、隧道工程、房建工程、环保绿化工程交工验收质量检测工作。 |
| YKJG03 | 路基、路面、隧道、桥涵、房建、环保绿化交工验收检测标段 | 路基土建标、路面标、环保绿化标 | K158+962-K237+938.598 | 78.976 | 路基（含土石方、排水、支挡工程、涵洞、小桥等）、路面工程（含沥青路面、砼路面、桥面铺装等）、桥梁工程（小桥、中桥、大桥、特大桥，含成桥荷载试验等）、隧道工程、房建工程、环保绿化工程交工验收质量检测工作。 |

2.7评标办法：综合评标法(双信封)

2.8资格审查办法：资格后审

三、投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人必须同时具备的资格要求详见下表

| 项目 | 资格审查条件最低要求 |
| --- | --- |
| 资格 条件 | 1.投标人具备独立法人资格(企业法人或事业法人)、有效营业执照、基本账户开户许可证。 2.YKJG01标应具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测机构综合甲级资质证书和桥梁隧道工程专项资质证书、交通工程专项资质证书；YKJG02-03标应具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测机构综合甲级资质证书和桥梁隧道工程专项资质证书。 3.取得省级及以上技术监督部门颁发的计量认证证书。 |
| 企业 业绩 | 1.YKJG01：近五年（自2017年6月1日起,以交工验收时间为准）完成1个及以上国内新建（或改扩建）高速公路交工验收质量检测技术服务项目，同时完成1个及以上国内新建（或改扩建）高速公路的机电工程或交通工程项目交工验收质量检测技术服务项目。 2.YKJG02-03：近五年（自2017年6月1日起,以交工验收时间为准）完成1个及以上国内新建（或改扩建）高速公路交工验收质量检测技术服务项目。 |
| 主要 人员 | 1.项目负责人 具有高级及其以上技术职称，持有交通运输部门颁发的公路水运工程（公路工程）试验检测工程师资格证书，近5年至少具有1个高速公路项目试验检测项目负责人经验。 2.技术负责人 具有高级及其以上技术职称，持有交通运输部门颁发的公路水运工程或公路工程试验检测工程师资格证书，近5年至少具有1个高速公路项目试验检测技术负责人经验。 3.其他主要人员要求 （1）检测工程师：具有工程师及以上技术职称，持有交通运输部门颁发的公路水运工程（公路工程）试验检测资格证书。 （2）助理检测师（检测员）：持有交通运输部门颁发的助理检测师或试验检测员证书。 （3）检测工程师、检测员检测资格均应满足专业需要，其中YKJG01标检测需涵盖公路、桥梁、隧道、交安、机电工程专业，YKJG02-03标检测需涵盖公路、桥梁、隧道专业。 （4）检测工程师、检测员人数各标段均不少于6人。 |
| 其他 要求 | 1.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。 2.2021年度财务净资产收益率大于零。 3.主要设备要求：满足相应检测任务。 4.投标人在投标截止日前应在宁夏回族自治区交通运输厅办理企业信用等级登记，信用等级被评定为C级及以上且不得处于禁止投标期内，若无宁夏回族自治区交通运输厅企业信用等级，可采用公路水运工程质量试验检测管理信息的信用等级，信用等级被评定为C级及以上且不得处于禁止投标期内。 5.每个投标人可对任意标段投标，拟投多个标段的所报人员可相同，但只能获得1个标段的中标资格。 6.检测单位的选取还应遵循“检测合同回避”的原则，即如果检测单位是在银昆高速公路项目中已承担监理试验室、施工单位的工地试验室、第三方检测机构的母体检测机构，均不能再承担本项目的交工验收质量检测工作，否则，相关投标无效。 |

3.2本次招标☑不接受联合体投标。

3.3在“信用中国”网站、“信用宁夏”网站中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.4投标人在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

四、招标文件的获取

4.1 请申请人于2022年7月5日至2022年7月12日上午8:30-12：00，下午14:30-17:30，在宁夏回族自治区公共资源交易网站进行报名。该交易管理平台系统实行CA锁认证安全管理，办理CA锁业务及平台操作事宜，请咨询江苏国泰新点软件有限公司。联系电话：4009980000。

4.2 网络报名成功后，不要拔锁，按系统提示下载招标文件。

4.3 接上面的步骤，系统会自动显示保证金账号及相关信息，请按系统提示从基本账户缴纳投标保证金。

注：①投标人持CA锁按系统提示自动生成投标保证金账户，按系统提示进行缴纳。投标保证金以实际到账为准，开标截止前未到账不予认可。保证金必须以交易中心备案的基本户转入，否则投标文件无效。

②请各投标人在报名结束至开标前随时关注宁夏回族自治区公共交易中心网站“变更补遗”公告栏。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在“变更补遗”公告栏中以公告形式公示。如因自身原因未及时关注招标公告或变更(澄清、补充等)公告从而导致投标失败，其后果自行承担。

五、投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织工程现场踏勘，不召开投标预备会。

踏勘现场时间：/，集中地点：/；

投标预备会时间：/，地点：/。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年7月28日9时00分，投标人应在投标截止时间前，通过“电子交易平台”将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。并于投标截止时间前至少半小时携带CA锁至 网上“不见面开标大厅”（详细地址）进行现场解锁开标,逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人予以拒收。

5.3 投标文件应由投标人法定代表人或授权代理人进行解锁，逾期送达解锁的招标人将予以拒收。

5.4 本次招标采用“不见面开标模式”，各潜在投标人无需到开标现场参加开标活动，用CA锁在网上“不见面开标大厅”进行现场解锁开标。

5.5疫情期间注意事项：提前了解掌握国家和宁夏本地疫情防控政策和要求，配合当地疫情防控工作，根据宁夏回族自治区公共资源交易服务中心疫情防控需要，所有进入人员全程佩戴口罩，按照引导标识，严格落实测温、验码(健康码、行程码、核酸检测)，与他人保持1米以上距离。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在宁夏回族自治区公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台、宁夏回族自治区交通运输厅网上发布。

七、联系方式

招标人：中铁建宁夏高速公路有限公司           招标代理机构：河南四方建设管理有限公司

地址：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街     地址：银川市海亮国际6-1-5营业房

64号德丰大厦19楼

联系人：  韩先生                      联系人：郭工

电话:  18691876677              电话：0951-4673333

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：中铁建宁夏高速公路有限公司 地址：宁夏回族自治区银川市金凤区宁安大街64号德丰大厦19楼 联系人： 韩先生 电话： 18691876677 传真：/ |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：河南四方建设管理有限公司 联系人：郭工 联系电话：0951-4673333 地址：银川市海亮社区6-1-5营业房 邮箱：254467187@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 银川至昆明公路（宁夏境）太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目交工验收质量检测技术服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见第一章《招标公告》 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 详见第一章《招标公告》 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹、车船税补贴及银行贷款 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一章《招标公告》 |
| 1.3.2 | 服务期 | 服务期限：自业主通知之日起，至交工证书签发止。 暂定服务期：488天； 暂定服务开始日期：2022年8月2日； 暂定服务结束日期：2024年12月2日； |
| 1.3.3 | 质量要求 | 保质保量，保证检测进度，满足业主及相关法律、规范、标准规范要求。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 不发生一般以上亡人生产安全责任事故。遏制较大险性事件、消除重大事故隐患。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质最低要求：见附录1 财务最低要求：见附录2 业绩最低要求：见附录3 信誉最低要求：见附录4 项目经理和项目总工最低要求：见附录5 其他要求：详见招标文件 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | R不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 严禁挂靠、租借资质或相互串通、弄虚作假等方式投标，一经发现，取消投标资格或中标资格。 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 具体见本项目招标公告第3.1条 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间：递交投标文件截止之日15天前 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 补遗书、澄清修改、变更通知等（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：递交投标文件截止之10天前 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件澄清，招标人不再逐一通知。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 请各投标人随时登陆网站和电子招投标平台关注相关澄清信息，并及时对相关信息进行回执确认。投标人未及时获知澄清内容而导致任何后果将由投标人自行承担。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件修改，招标人不再逐一通知。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 请各投标人随时登陆网站和电子招投标平台关注相关澄清信息，并及时对相关信息进行回执确认。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致任何后果将由投标人自行承担。 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | R双信封 |
| 3.2.1 | 构成投标文件的其他资料 | 补遗书（如有） |
| 3.2.3 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.4 | 报价方式 | □单价☑总价 |
| 3.2.5 | 最高投标限价 | □无☑有 YKJG01标限价为305.57万元 YKJG02标限价为227.47万元 YKJG03标限价为223.93万元 该限价不包含暂列金。 投标人报价工程量清单单价，不得高于招标人提供的工程量清单所列单价。 |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | 投标文件第一个信封（商务、技术文件）不应出现有关投标报价的内容，否则评标委员会将否决投标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算120天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： YKJG01：大写贰万元整（小写：2万元） YKJG02：大写贰万元整（小写：2万元） YKJG03：大写贰万元整（小写：2万元） 投标保证金形式：电汇或保函： （1）采用银行电汇形式：投标人须递交标段的投标保证金；投标保证金递交到帐截止时间为：第一个信封开标截止时间。投标人必将投标保证金由投标人基本账户一次性汇入指定账户，否则，视为投标保证金无效。投标保证金的汇款单位必须与投标人名称一致（投标人分公司基本账户出具的投标保证金将视为汇款单位与投标人名称不一致），如投标人的基本账户开户银行不具备出具银行保函资格的，则应当由其基本账户开户银行的上级银行出具，且应在汇款凭证上注明本次招标项目信息。对逾期递交（以到账时间为准）或从非投标人基本账户汇出的投标保证金，视为投标保证金无效。为确保在上述时间前投标保证金能到达招标人指定帐户，投标人在汇款时须充分考虑银行汇款的时间误差风险，否则所造成的后果由投标人自负。 账户名称：从报名系统自动获取， 开户银行：从报名系统自动获取， 账号：从报名系统自动获取。 - 采用保函形式：①若采用银行保函，投标人应开具金额与投标保证金一致的银行保函，银行保函应由投标人基本账户开户银行出具（即出具银行保函的银行全称必须与投标人基本账户开户银行名称一致。如投标人的基本账户开户银行不具备出具银行保函资格的，则应当由其基本账户开户银行的上级银行出具），并采用招标文件提供的格式（详见本招标文件“投标文件格式”→“投标保证金”）。 ②保险公司出具的投标保证保险(保单)形式，投标保证保险(保单)的保险条款应当经中国保监会批准或备案，投标保证保险(保单)能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。 ③融资性担保公司出具的担保保函形式，担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应融资性担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金。 投标文件中只提供保函扫描件。同时在投标文件递交截止时间前将清晰的银行保函扫描件发送至电子邮箱1181042167@qq.com。保函原件应在投标文件递交截止时间前，在开标现场单独密封递交（密封方式须符合“ 投标人须知前附表” 第 4.1.2 项规定。） |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | 按宁夏回族自治区公共资源交易中心电子招标投标交易系统中设置的相关计息原则计算。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人提交了虚假资料； （2）投标人有串标、围标、“挂靠”其他单位参与投标，贿赂评标专家或招标工作人员，以及其他违反国家招标投标管理有关规定的行为。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | （1）“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记，可仅提供营业执照副本，下同）、试验检测资质证书副本、CMA计量认证证书副本、基本账户开户许可证的复印件，投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东资质及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件或注册地工商部门管网网页截图，招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。 （2）对于法人发生重组或变更的投标人，应在投标文件中提供附有法人在重组或变更时相关部门的合法批件，变更时的企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录彩色扫描件。其他详见各条款中补充的各项内容。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似 项目的年份要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许□允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 投标文件副本份数：/ 是否要求提交电子版文件：是，电子版一份（U盘） 其他要求：投标人中标后按招标人要求的数量提供纸质版投标文件。纸质版投标文件内容必须与电子投标文件一致，投标文件副本为正本的复印件。 |
| 3.7.5 | 装订其他要求 | 中标单位在中标后须向招标人提供纸质投标文件五份（二正三副，含商务及技术文件、报价文件，正本为彩色打印，商务及技术文件一册、报价文件一册）投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4纸幅），双面打印，胶装，不得采用活页装订，投标文件书脊上需标明项目名称、投标人全称。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息（适用于采用双信封形式的投标文件） | 本次为电子招标投标，如需要纸质版投标文件，纸质版投标文件应按投标人须知正文4.1.1项规定进行密封，封套上应载明的信息： 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人名称：_______________________________ 招标人地址：______________________________ （项目名称）____________________标段招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件 招标项目编号：_________________________ 在_______年_______月_______日_______时分前不得开启投标人名称：____________________ 投标文件第二个信封（报价文件）封套： 招标人名称：__________________________ 招标人地址：__________________________ （项目名称）___________标段招标第二个信封（报价文件）投标文件 招标项目编号____________________ 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称：___________________ 投标人地址：________________ 银行保函封套： 招标人名称：__________________________ 招标人地址：__________________________ （项目名称）_________________标段招标投标保证金（银行保函原件） 招标项目编号：________________________ 投标人名称：__________________________ |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 本次为电子招标投标，对解密不成功电子投标文件进行退回，同时退还其纸版投标文件（如有）；对解密成功的电子投标文件均不予退回，如同时提供了纸版投标文件，第一个信封均不予退还。未通过商务文件及技术文件评审的，对其第个二信封电子文件不予读取，其纸版投标文件的第二个信封开标现场当场原封退还给投标人；如该投标人未参加第个二信封开标的，招标人应当在评标结束后及时将第二个信封纸版投标文件原封退还该投标人。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标时间：（同投标截止时间） 投标文件第一个信封（商务及技术文件） 开标地点：网上宁夏不见面开标大厅系统内 投标文件第二个信封（投标报价）开标时间：在第一个开标系统内宣布 投标文件第二个信封（投标报价）开标地点： 网上宁夏不见面开标大厅系统内 |
| 5.2.1 | 第一信封（商务及技术）开标程序 | 采用投标人须知正文5.2电子投标程序 |
| 5.2.2 | 第二信封（商务及技术）开标程序 | 采用投标人须知正文5.2电子投标程序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式：从宁夏回族自治区公共资源交易中心专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人的人数为1至3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：宁夏公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台。 公示期限：3日 公示的其他内容：/ |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 向中标人发出纸质中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人 |
| 7.6 | 中标结果公告及限期 | 公示媒介：宁夏公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台、宁夏交通运输厅网站 公示期限：3日 公示的其他内容：中标人名称、中标价等。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求 担保形式：银行保函或现金、支票形式 履约担保金额：10%签约合同价 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：由县级及以上具有独立法人资格的银行开具并保证其有效。 □不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：宁夏回族自治区交通运输厅建设与管理处 地址：银川市金凤区北京中路175号 电话：0951-6076745 邮政编码：750002 |
| 9 | 采用电子招标投标 | 具体要求： （一）电子标投标文件要求： 1、电子投标文件内容：含商务标及技术标、报价文件。 2、电子投标文件编制：使用国泰新点投标文件制作软件（宁夏版）编制。 3、电子投标文件形式：（1）NXTF后缀形式的文件是加密的电子版文件，须上传至宁夏公共资源交易网的宁夏电子招投标交易平台，开标时携带生成投标文件的CA锁用于标书解密。（2）nNXTF后缀形式的文件是未加密投标文件，须提供U盘一份（含商务标及技术标、报价文件），在第二信封开标开标现场递交。 4、电子投标文件密封方式：详见投标人须知前附表。 （二）电子投标注意事项： 1、各投标人在开标前应及时关注宁夏公共资源交易中心网站“变更公告”栏、系统内“澄清和修改”栏及系统内“查看答疑回复”栏，及时查看时间或内容上（包括工程量清单）的调整，招标人（招标代理机构）不再以其他方式通知。 2、电子版投标文件的编制：电子版投标文件应按招标文件中“投标文件格式”使用国泰新点投标文件制作软件（宁夏版）编制，电子投标模式操作步骤详见宁夏公共资源交易网服务指南中相关操作流程文件，使用国泰新点投标文件制作软件（宁夏版）专用工具生成有NXTF以及nNXTF两种后缀形式的文件（包含商务标及技术标）。其中，NXTF后缀形式的文件是加密的电子版文件，须上传至宁夏公共资源交易网的宁夏电子招投标交易平台，开标时携带生成投标文件的CA锁用于标书解密。具体生成投标文件的方法及电子签名详见“宁夏回族自治区公共资源交易网”服务指南中操作手册区的“宁夏投标文件制作工具安装手册下载”。 3、递交电子投标文件的时间：投标人应当在招标文件规定的截止时间前，将网上加密投标文件通过电子招投标交易系统进行上传递交。电子加密投标文件（NXTF）应在投标截止时间前上传。未在投标截止时间前完成上传的，作无效投标处理。 4、开标解密：开标会议按规定程序进行：投标人开标现场须随身携带生成投标文件所用的CA锁，用于现场投标文件的解密。 5、该交易管理平台系统实行CA锁认证安全登录管理，报名前须办理CA锁及电子签章。CA锁业务请咨询西部安全认证中心有限责任公司，联系电话：4008600271按1号键。办理地点：银川市金凤区新昌西路65号易大紫荆花商务中心A座13层1303。 6、办理完成后通过CA锁登陆宁夏公共资源交易平台（http://main.nxggzyjy.org/TPBidder/），在【工程业务】-【填写投标信息】页面搜索项目名称进行网上报名，报名成功后在【工程业务】-【招标文件领取】页面下载招标文件。新平台使用及操作操作过程中如有疑问，请联系江苏国泰新点软件有限公司，客服电话：4009980000或0951-6891120进行咨询。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 2.1 | 招标文件复印件说明 | 2.1招标文件中所有复印件均指原件彩色扫描打印件或彩色复印件，资质证书等证件（基本信息、年检、有效期等关键信息页）彩色扫描打印或彩色复印。 |
| 2.2 | 招标人确认的重要性 | 招标人对投标人发出的澄清、修改、补遗或评标委员会对投标人发出的澄清，投标人应在规定的时间内按要求回函确认，否则招标人不承担由此引起的一切后果。 |
| 10.2 | 补充第10.2款：评标工作结束后，招标人将在发布招标公告的同一媒介上公示中标候选人，公示内容包括招标项目名称、评标结果、中标候选人的名称、排列顺序、预期中标价、投标文件中的企业业绩、主要人员证书及个人业绩信息，被否决投标的投标人名称、否决依据和原因，以及投诉受理方式。如发现投标人存在弄虚作假行为，招标人将取消其中标候选人资格，并上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。 |  |
| 需要补充的其他内容 | 递交电子投标文件的时间：投标人应当在招标文件规定的截止时间前，将网上加密投标文件通过电子招投标交易系统进行上传递交。电子加密投标文件应在投标截止时间前上传及送达。未在投标截止时间前完成上传及送达的，作无效投标处理。 |  |
| 10.2.1 | 在第一个信封开标现场每组递交投标文件的投标人总数小于组内全部合同段数量的 3 倍时，视为在投标截止时间之前递交投标文件的投标人少于 3 个，招标人应当依法重新招标。 |  |
| 10.2.2 | 开标解密：投标人开标现场须随身携带生成投标文件所用的CA锁（必须是同一把锁），用于现场投标文件的解密。现场未携带或解密不成功，视为未递交投标文件，开标退回全部投标文件。 |  |
| 10.2.3 | 1、招标文件中要求的签名或签（盖）章均指电子形式的签章。如出现无法签章的情况，投标人也可上传签字盖章齐全的投标文件扫描件。 2、本项目为电子招标，招标文件第五章《工程量清单说明》无法修改，请各位投标人以上传的《工程量清单》中的说明为准编制投标文件。 |  |

附录1资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

1.投标人具备独立法人资格(企业法人或事业法人)、有效营业执照、基本账户开户许可证。 2.YKJG01标应具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测机构综合甲级资质证书和桥梁隧道工程专项资质证书、交通工程专项资质证书；YKJG02-03标应具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测机构综合甲级资质证书和桥梁隧道工程专项资质证书。 3.取得省级及以上质量技术监督部门颁发的CMA计量认证证书。 4.本次招标不接受联合体。

附录2资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求

1.YKJG01：近五年（自2017年6月1日起,以交工验收时间为准）完成1个及以上国内新建（或改扩建）高速公路交工验收质量检测技术服务项目，同时完成1个及以上国内新建（或改扩建）高速公路的机电工程或交通工程项目交工验收质量检测技术服务项目。 2.YKJG02-03：近五年（自2017年6月1日起,以交工验收时间为准）完成1个及以上国内新建（或改扩建）高速公路交工验收质量检测技术服务项目。

附录3资格审查条件(主要人员要求)

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有高级及其以上技术职称，持有交通运输部门颁发的公路水运工程（公路工程）试验检测工程师资格证书，近5年至少具有1个高速公路项目试验检测项目负责人经验。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），且在工作时能随时到场。 |
| 技术负责人 | 1 | 具有高级及其以上技术职称，持有交通运输部门颁发的公路水运工程或公路工程试验检测工程师资格证书，近5年至少具有1个高速公路项目试验检测技术负责人经验。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），且在工作时能随时到场。 |
| 其他主要人员要求 |  | （1）检测工程师：具有工程师及以上技术职称，持有交通运输部门颁发的公路水运工程（公路工程）试验检测资格证书。 （2）助理检测师（检测员）：持有交通运输部门颁发的助理检测师或试验检测员证书。 （3）检测工程师、检测员检测资格均应满足专业需要，其中YKJG01标检测需涵盖公路、桥梁、隧道、交通、机电工程专业，YKJG02-03标检测需涵盖公路、桥梁、隧道专业。 （4）检测工程师、检测员人数各标段均不少于6人。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离），且在工作时能随时到场。 |

附录4资格审查条件(其他要求)

信誉要求

1.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时投标，否则均按废标处理。 2.2021年度财务净资产收益率大于零。 3.主要设备要求：满足相应检测任务。 4.投标人在投标截止日前应在宁夏回族自治区交通运输厅办理企业信用等级登记，信用等级被评定为C级及以上且不得处于禁止投标期内，若无宁夏回族自治区交通运输厅企业信用等级，可采用公路水运工程质量试验检测管理信息的信用等级，信用等级被评定为C级及以上且不得处于禁止投标期内。 5.每个投标人可对任意标段投标，拟投多个标段的所报人员可相同，但只能获得1个标段的中标资格。 6.检测单位的选取还应遵循“检测合同回避”的原则，即如果检测单位是在银昆高速公路项目中已承担监理试验室、施工单位的工地试验室、第三方检测机构的母体检测机构，均不能再承担本项目的交工验收质量检测工作，否则，相关投标无效。

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出的投标邀请书的单位

1.4投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（行贿犯罪行为的

认定以中国裁判文书网的查询结果为准）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.5投标人（包括联合体各成员）应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn/）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单人或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此做出的判断和决策承担任何责任。

1.10投标预备会

1.10.1第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法或综合评分法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第1.12.3项（3）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）工程量清单计量规则；

（9）投标文件格式；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3招标文件澄清发出的同时，“电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件修改发出的同时，“电子交易平台”以手机短信方式提醒投标人登录平台查看。投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致任何后果将由投标人自行承担。

2.4招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“电子交易平台”在“异议与答复”菜单以书面形式完成。

3.1投标文件的组成

根据投标人须知前附表规定的不同形式，投标文件的组成应满足相应条款要求。

若采用双信封形式，第3.1.1项采用以下条款：

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）

（1）调价函及调价后的工程量清单（如有）；

（2）投标函；

（3）已标价工程量清单；

（4）合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

若采用单信封形式，第3.1.1项采用以下条款：

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）调价函及调价后的工程量清单(如有)；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

3.2.2投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120日。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标须知前附表规定的其他形式。

（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定的账户，否侧视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具。并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采用何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、资质证书副本、CMA计量认证证书、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件①，投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、资质证书副本、CMA计量认证证书、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。

3.5.2招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”（网址：http://glxy.mot.gov.cn/BM/）中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”、“标段类型”、“合同价”、“主要工程量”、“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明资料。

如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4“投标人的信誉情况表”具体要求见附录4资格审查条件(信誉最低要求)。

3.5.5“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书(如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等)的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理和项目总工的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的有效证明材料复印件。

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明资料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求），则该项目业绩不予认定。

如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺上述人员能够从该项目撤离的书面证明资料原件。

3.5.6“拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录6规定的其他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）中相关人员应附身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，相关业绩证明材料复印件，以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件。

3.5.7“拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录7规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.9除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。

3.5.10投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过10％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标脚背否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，单同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投档文件的制作应满足以下规定：

- 投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“新点投标文件制作工具（宁夏版）”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，应从“电子交易平台”会员诚信库中选择并进行超链接，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。

（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。

（5）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（6）投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4.投标

4.1投标文件的加密

投标文件应按照本章第3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投档文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上伟的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

4.2.2根据本章第4.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第3条、第4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人应在收到投标人书面撤回通知之日起5天内退还已收取的投标保证金。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第一个信封（商务及技术文件）开标的，其投标将被否决。投标人若未派法定代表人或委托代理人参加第二个信封（报价文件）开标的，视为该投标人默认第二个信封（报价文件）的开标结果。

若采用双信封形式，第5.2款采用以下条款：

5.2开标程序

电子投标开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由随机选出的投标人代表抽取评标基准价系数（如有）；

（5）投标人代表解密加密的投标文件；

（6）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按投标人须知第5.3款进行补救处理，对已解密成功的投标文件进行二次解密（招标人进行解密）；

（7）导入并计取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；

（8）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标会议结束。

5.2.2投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一信封（商务及技术文件）完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。

5.2.3招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封评审的投标人名单；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)开标人将所有投标文件第二个信封（报价文件）的内容导入“电子交易平台”的开标评标系统，未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第二个信封（报价文件）不予读取；

(5)公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容；

(6)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7)开标会议结束。

5.2.4若采用合理低价法或综合评分法，在投标文件第二个信封（报价文件）开标现场，招标人将按第三章“评标办法”规定的原则计算并宣布评标基准价。若招标人发现投标文件出现以下任一情况，其投标报价将不再参加评标基准价的计算：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价或调价函中的报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）。

（3）投标报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

（4）投标函上填写的标段号与投标文件封套上标记的标段号不一致。

如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经招标人当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。开标现场宣布的评标基准价除计算有误经评标文员会修正外，在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

  - 5.2.5在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或投标文件第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

若采用单信封形式，第5.2款采用以下条款：

5.3开标补救措施

5.3.1开标过程中因本章5.3.2项、第5.3.3项所列原因，导致系统无法正常运行，将按投标人须知前附表规定采取补救措施。

5.3.2因“电子交易平台”系统故障导致投标人无法正常上传加密的投标文件，投标人应打印并递交电子交易平台自动生成的上传失败的异常记录单。

5.3.3当出现以下情况时，应对未开标的中止电子开标，并在恢复正常后及时安排时间开标：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5.3.4采取补救措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

5.4开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出当回避：

（1）为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）为投标人的工作人员或退休人员；

（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

（5）在与招标投标有关活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守、或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标及补救措施

评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评审工作，如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评审。

7.合同授予

7.1定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

（1）采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若休整后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5如果根据本章第3.5.8项、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

10.1自购买招标文件之日起，投标人应保证其提共的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一（1）：开标记录表

________（项目名称）__________标段技术服务第一个信封（商务及技术文件）

开标记录表

开标时间：年月日时分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金递交情况 | 质量目标 | 服务期限 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

招标人代表：

记录人：

监标人：

年     月     日

________（项目名称）_______标段技术服务第二个信封（报价文件）

开标记录表

开标时间：年月日时分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价 （元） | 是否超过最高限价 | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底或最高限价（如有） |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：

记录人：

监标人：

年        月          日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）       标段技术服务招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于  年  月  日   时前递交至        （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在  年  月  日   时前将原件递交至           （详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：            （签字或盖单位章）

年  月  日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）         标段技术服务招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：         ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月        日

附表四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于      （投标日期）所递交的            （项目名称）        标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：                 日历天。

工程质量：       符合标准    。

项目负责人：           （姓名）。

技术负责人：           （姓名）。

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订技术服务合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：               （盖单位章）

招标代理：             （盖单位章）

年      月        日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受         （中标人名称）于          （投标日期）所递交的       （项目名称）       标段投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

招标代理：              （盖单位章）

年      月        日

附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已接到你方    年     月      日发出的关于             （项目名称）           标段技术服务招标的通知，我方已于     年      月      日收到。

特此确认。

投标人：         （盖单位章）

年      月        日

## 第三章   评标办法（综合评分法）

# 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）技术文件得分高的投标人优先； （3）投标文件提供的业绩数量多的投标优先； （4）投标文件提供的业绩累计合同金额大的投标人优先； |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务期限、质量目标和安全目标要求。 b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； 若采用电汇，投标人在投标人须知前附表规定的时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户（投标人分公司基本账户出具的投标保证金将视为不符合招标文件要求，投标人出具保证金的基本账户应与投标人在宁夏回族自治区公共资源交易网电子交易平台上登记的基本账户相一致，如不一致则应否决其他投标），投标人提供了电汇回单的彩色扫描件； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求： 投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （7）投标文件载明的招标项目完成期限符合招标文件规定、未超过招标文件规定的时限。 （8）投标文件对招标文件的实质性要求和条件做出响应。 （9）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （10）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 （11）投标人网上所投的标段、投标保证金提交的标段和投标文件所投标段一致。 （12）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了招标人名称、项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定； （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价； （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值； （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价； （6）投标文件编制符合招标文件的规定。 （7）投标文件提交方式满足招标文件规定。 （8）未修改招标人给定的暂估价或暂列金额（如有）。 （9）投标文件未附有招标人不能接受的条件。 （10）投标人按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书和基本账户开户许可证； （2）投标人的资质等级符合招标文件规定； （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定； （4）投标人的信誉符合招标文件规定； （5）投标人的主要人员资格在岗情况符合招标文件规定； （6）投标人的其他要求符合招标文件规定； （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形； （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定； （9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （100分） | 第一个信封（商务文件）评分分值构成：90分 技术评审50分 商务评审40 第二个信封（报价文件）评分分值构成：10分 评标价：10分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算：在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）； （3）评标基准价的确定： 将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差 率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 偏差率保留 2 位小数 |

###### 评分内容和分值一览表

| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 | 评分 因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4(1) | 技术 评审 | 50分 | 对检测项目的理解 | 5 | 基本满意 3 分，满意 3-4 分，非常满意 4-5 分。 |
|  |  |  | 检测工作的指导思想、程序与方法 | 20 | 基本满意12分，满意12-16分，非常满意16-20分。 |
|  |  |  | 拟投入检测的主要设备、人员 | 5 | 基本满意 3 分，满意 3-4 分，非常满意 4-5 分。 |
|  |  |  | 确保检测服务的工作目标、保证措施 | 10 | 基本满意 6 分，满意 6-8 分，非常满意 8-10 分。 |
|  |  |  | 重点和难点分析及对策措施 | 10 | 基本满意 6 分，满意 6-8 分，非常满意 8-10 分。 |
| 2.2.4(2) | 商务 评审 | 40分 | 项目负责人 | 8 | 满足最低条件得6分，根据职称和工作经验，每增加1个高速公路项目中担任过类似职务加 2分；最多加2分。 |
|  |  |  | 技术负责人 | 6 | 满足最低条件得4分，根据职称和工作经验每增加1个高速公路项目中担任过类似职务加2分；最多加2分。 |
|  |  |  | 试验检测工程师 | 6 | 满足最低条件得3分。其中每有1个高级职称加1分，最多3分。 |
|  |  |  | 财务能力 | 4 | 满足基本条件2021年度财务净资产收益率大于零的得4分，否则不得分。 |
|  |  |  | 信用等级 | 6 | 满足基本条件得4分，A 级信用等级加1分，AA 级信用等级加2分。. |
|  |  |  | 类似工程业绩 | 6 | 有1个类似工程业绩的，得4分；每增加1个业绩，加1分；最高不超过6分。 |
|  |  |  | 管理体系 | 4 | 通过质量管理体系、职业健康安全管理体系、知识产权管理体系认证得4分，未通过的得0分。 |
| 2.2.4(3) | 评标价 | 10分 | 招标人设置评标基准价。基准价为所有投标有效报价的算术平均值，最终报价等于评标基准价的得满分10分。最终报价比评标基准价每增加1％扣0.5分，最终报价比评标基准价每减少1％扣0.25分。 |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评分法法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价打分，综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1第一个信封评分分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2第一个信封评分评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.2第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的

商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.2项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍

五入”。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B。

3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3第二个信封开标

3.3.1第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外;

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

3.4.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.5第二个信封详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表，按照评分规则，计算报价得分。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，

评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分（商务及技术文件得分+报价得分）由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

4.定标方式

本项目评标后，根据投标人总分由高到低进行排序，若投标人总分相同，则按投标报价低的在前排序，若投标报价相同则按商务得分高的在前排序。评标委员会推荐中标候选人名单，起草评标报告上报招标工作小组，经招标工作小组审核后向招标工作小组组长报告，经组长同意后，公示中标候选人。

中标候选人名单公示结束后，按相关规定确定中标人，向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定其他情况取消资格的，可以确定排名顺延的中标候选人为中标人。

- 第四章  合同条款及格式

- 第一节 合同条款

- 1．定义与解释

- 1.1 定义

- 本文用词定义如下， 但根据上下文另有其意义的除外。

- 1.1.1工程  为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程(包括向发包人提供的物资和设备)，本次工程是指要招标的为此服务的实体项目。

- 1.1.2 服务  试验检测人根据交工验收质量检测合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务、额外的服务，亦称试验检测服务或第三方试验检测服务合同。

- 1.1.3 发包人  委托试验检测人提供交工验收质量检测技术服务的法人或其合法继承人或其合法受让人。

- 1.1.4 试验检测人或质量检测人  受发包人委托提供试验检测服务并具有试验检测资质证书的法人或其合法继承人或其合法受让人。

- 1.1.5 试验检测机构 由试验检测人派出并代表试验检测人履行试验检测合同的现场试验检测组织或直接是试验检测人。

- 1.1.6 一方  发包人或试验检测人。

- 双方  发包人和试验检测人。

- 第三方  一般是指与发包人签订工程承包合同的单位或个人。但根据上下文的内容，也可以是与工程建设有关的其他当事人。

- 1.1.7 试验检测合同  一般应包括：试验检测合同协议书及附件、中标通知书、投标文件、合同条款、现行公路工程试验检测规范、技术规范、双方签认的澄清文件。

- 1.1.8  书面形式  指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.1.9  日   即日历日。

- 1.1.10 月  根据公历从某一个月份中的任何一日的第二日开始至下一个月份相应日期截止的时间段。

- 1.1.11  试验检测服务 指在合同约定的期限内的工程范围和工作范围内或可能变更的试验第三方试验检测工作或业主指定的试验检测服务范围。

- 1.2 解释

- 1.2.1  试验检测合同中条款的标题只是为了方便查阅，不应作为试验检测合同本身的内容予以理解，也不应将其用于对试验检测合同进行解释。

- 1.2.2  为了简练文字，试验检测合同中有些词句或用语可能会有多种含义，阅读时应视上下文的实际需要而定义。

- 1.2.3  组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1)合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

- (2)中标通知书；

- (3)投标函和投标函附录(含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

- (4)项目合同条款含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

- (5)技术规范；

- (6)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

- (7)已标价的工程量清单(包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格)；

- (8)承包人有关人员、设备投入的承诺、投标书附表及投标文件中的施施工方案；

- (9)工程建设期间，合同双方经协商达成一致的对合同作出的变更的正式函件、图纸，和对技术规范作出修正和补充的正式函件和图纸；

- (10)在本项目专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发者为准。

- 2．试验检测人的义务

- 2.1 试验检测服务的形式、范围与内容

- 2.1.1  服务形式

- 试验检测人应根据业主要求和抽检频率出具抽检报告，格式按业主要求格式提供，试验结果出来后3天内必须提送达到业主指定地的指定人。

- 2.1.2  服务范围

- 2.1.2.1  试验检测服务范围：工程量清单中反映出来的并在工程实际中发包人可能变更的工程检测量。

- 2.1.3  服务目标

- 2.1.3.1  试验检测服务履约目标：试验检测人提供的试验检测服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求，必须达到发包人要求的检测频率和工程量清单中所提工程量，并对出具的检测报告质量承担终身责任；同时应满足<自治区交通运输厅关于印发《关于加强公路工程交（竣）工》检测管理的意见》的通知>(宁交规发〔2022〕5号)文件要中对工程交（竣）工质量检测管理的要求。

- 2.1.4  服务内容

- 试验检测人应按照国家现行试验检测规范及相关法律、法规开展试验检测服务，并能完成发包人可能变更的检测工程量。

- (1) 试验室按试验检测合同要求配备常规的试验检测设备，并须达到条款中约定的检查项目及频率要求；

- (2) 熟悉合同文件；

- (3) 在合同约定的期限内编制试验检测计划；

- (4) 按现行规范、规定完成本次检测任务；

- (5) 参与发现的质量缺陷和质量隐患的调查；

- (6) 试验检测人根据试验检测合同进行试验检测服务时，在发包人授权权限范围内开展工作。

- (7) 各种试验检测均应采用统一的表格进行记录，出具报告应按统一的格式和方法进行整理、发放、保存；

- (8)服从业主整体计划和阶段目标计划安排；

- (9)执行业主各项工作指令；

- (10)响应各级政府及民政部门组织的公益性活动以及业主对公益性活动的倡议。

- (11)除正常竣(交)工质量检测项目外，以下桥梁还应做荷载试验，进一步确定结构承载能力，荷载试验需对桥梁结构强度、稳定性和刚度做出鉴定。

- 静载试验：选定典型桥孔作为试验孔，跨中、四分点、负弯矩中支点截面布置应力测点和挠度测点，测点数应能反应梁板平截面假定验证，箱梁顶底板受力特性。

- 动载试验：与静载试验孔对应，测定主梁最大动应变和动应变时程曲线，测定主梁前5阶固有频率和阻尼比等。

- 向业主提交桥梁荷载试验报告。检测内容全面、检测手段科学、合理，满足相关规范要求。

- 2.2  试验检测服务的依据

- 2.2.1  适用的法律、法规、规章。

- 2.2.2  国家和行业有关标准、规范、规程。

- 2.2.3  试验检测合同。

- 2.2.4  工程设计文件和图纸。

- 2.2.5  工程实施过程中有关的函件。

- 2.3  试验单位检测职责

- 2.3.1  试验检测人应本着“严格试验检测、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则，按照试验检测合同及相关法律、法规的要求，严格、严密、科学、公正地进行试验检测服务。

- 2.3.2  如果试验检测人在试验检测服务过程中行使的权力或所需的授权，来自于发包人和第三方签订的工程合同文件，该合同文件必须成为本试验检测合同的组成部分，两者之间如出现矛盾，则应编制补充说明文件一并列入试验检测合同。此时试验检测人应：

- (1) 根据试验检测合同文件和工程合同文件进行试验检测服务；

- (2) 根据职责范围，在发包人和第三方之间独立公正地行使上述合同文件赋予的权力；

- (3) 根据上述合同文件的授权，可对相应的工程和合同事宜进行变更，但未经发包人的书面 批准，不得变更工程合同文件中约定的工程标准和第三方的责任与义务。

- 2.4  试验检测人员

- 2.4.1  试验检测人派驻到工程所在地进行试验检测服务的试验检测人员，应能够胜任试验检测合同约定的试验检测服务工作，试验检测人配备的重要试验检测岗位人员职称、专业、年龄、资格、资历、业绩、数量等能满足检测工作的需要并能随时更换发包认为不胜任的工作人员，否则视 为试验检测人违约。

- 2.4.2  为了进行试验检测服务，试验检测人应在投标文件中授权试验检测工程师代表试验检测人全面履行试验检测合同；与发包人的授权代表建立工作联系。更换或变更其授权时，必须提前7日通知发包人，并得到发包人的同意。

- 2.4.3  试验检测人因工作安排或其他原因，需要更换派驻到工程所在地的重要岗位试验检测人员时，应事先得到发包人的同意。

- 2.4.4  即使是发包人要求或同意更换的试验检测人员，其代替人员的资质不得低于被代替人员且应得到发包人的书面同意。

- 2.4.5  发包人有权以书面形式要求试验检测人更换不能按照试验检测合同的约定进行试验检测服务的派驻人员。

- 2.5  保密

- 在试验检测合同有效期间及以后 3 年内，未经发包人的书面同意，试验检测人不得泄露发包人与本项目、本工程、本试验检测合同有关的保密资料。

- 3．发包人的义务

- 3.1  试验检测工作条件

- 发包人应按照试验检测合同约定向试验检测人提供履行试验检测服务所必需的工作条件。

- 3.2  支付费用

- 发包人须按合同约定向试验检测人支付试验检测服务费用。

- 3.3  发包人指令的下达

- 发包人在本合同约定的服务范围内对承包人的任何意见或要求，应通过试验检测人向承包人提出。

- 4．责任和保障

- 4.1 试验检测人的违约及赔偿责任

- 4.1.1  试验检测人的违约

- 4.1.1.1  试验检测人违反试验检测合同的约定，将试验检测服务全部或任何部分转让或分包。

- 4.1.1.2  试验检测人未能按承诺配备满足试验检测服务需求的人员或设备。

- 4.1.1.3  试验检测人不履行试验检测职责，造成工程质量、安全事故或向承包人索贿、谋取私利，或与承包人串通损害发包人利益， 给发包人造成损失。

- 4.1.1.4  违反合同条款约定的其他情形。

- 发包人应视其违约情节分别采取以下处理方法：

- 试验检测人违反上述约定应承担违约责任，发包人有权向试验检测人发出书面通知要求其限期改正。当发包人在向试验检测人发出书面通知的 7 日内未见纠正后，可以向试验检测人课以不超过 10 万元的违约金，并可在 14 日内发出第二次通知终止合同。在 4.1.1.1 目或 4.1.1.3 目情形时，发包人可直接发出书面通知立即终止合同。

- 4.1.2  试验检测人的违约赔偿责任

- 试验检测人违反试验检测合同的约定并造成发包人的经济损失，应向发包人赔偿，赔偿金应按下式计算：

- 赔偿金 =发包人直接经济损失所对应的试验检测费 ×试验检测人应承担责任的比例

- 试验检测人对由于第三方责任造成的任何经济损失，不承担责任。如果试验检测人与发包人或第三方对有关经济损失共负责任时，应按责任比例计算赔偿。试验检测人的上述责任赔偿，均应按 照本合同条款的约定办理。

- 4.2  发包人的违约和赔偿责任

- 4.2.1  发包人的违约

- 4.2.1.1  发包人在合同约定的期限内，未向试验检测人支付到期应付的款项。 4.2.1.2  发包人未按合同约定履行其他应尽义务。

- 发包人违反上述约定应承担违约责任，并按相关合同条款约定承担相应的费用。

- 4.2.2  发包人的赔偿责任

- 发包人违反试验检测合同的约定并造成试验检测人的经济损失，应向试验检测人赔偿，发包人应据实赔偿试验检测人的直接经济损失。

- 4.3  赔偿责任的期限

- 发包人或试验检测人任何一方向另一方要求的赔偿，都应在赔偿事件发生后的 28 日之内以书 面形式提出索赔。如果该事件具有持续性，则应在事件首次发生后 7 日之内提出索赔意向，并每隔 7 日提供一次该事件仍在持续发展的证明材料，直至该事件结束后 28 日之内提出正式的索赔文件。无论是发包人还是试验检测人，逾期未提出书面索赔意向书，则失去索赔权利。

- 4.4  赔偿的限额

- 鉴于双方在约定了任何一方向另一方依据本合同条款第 4.1 款和第 4.2 款支付赔偿的最高限额。但本合同条款其他条款约定的补偿和由于任何一方故意违约而引起的索赔，不受该限额的限制。试验检测人的累计索赔限额为试验检测服务费总额的30﹪，当达到此限额时，发包人有权单方面终止试验检测合同，没收试验检测人的履约担保。

- 发包人赔偿试验检测人的直接经济损失的累计限额为试验检测服务费总额。

- 4.5  保障

- 4.5.1  在试验检测人不违反有关法律、法规的前提下，发包人应保障试验检测人免受因履行。

- 4.5.2  试验检测人在签订试验检测合同协议书时，应按照发包人认可的形式向发包人递交履 约保函或履约保证金。如果试验检测人无正当理由全部或部分不履行本试验检测合同时，发包人有 权根据具体情况没收全部或部分履约担保。发包人应当同时向试验检测人提供试验检测服务费支付担保。

- 4.5.3  在签发合同工程交工证书后，试验检测人应按发包人要求的格式，以履约担保金额的50﹪为额度向发包人提交缺陷责任期保函。发包人在收到试验检测人提交的缺陷责任期保函后 7 日内向试验检测人返还履约担保。在签发工程缺陷责任终止证书后 14 日内，发包人向试验检测人返还。

- 4.6  保险

- 试验检测人应在试验检测服务期内，自费办理派驻到工程所在地人员的人身和自备财产的有关 保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果试验检测人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

- 5．试验检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

- 5.1  试验检测合同协议书的生效

- 试验检测合同协议书生效的时间，以双方签署的协议书上约定的时间为准。

- 5.2  试验检测服务的时间和期限

- 试验检测人必须按照试验检测合同约定的时间和有关期限履行和完成试验检测服务。如果非试验检测人的原因，致使试验检测服务时间需要延长，可由双方通过协商，另行签订补充协议。

- 5.3  试验检测合同的终止

- 试验检测合同终止和失效的时间，按双方签署的协议书上注明的方式确定。合同协议的终止并不影响双方应有的权利和应承担的责任。

- 5.4  试验检测合同的变更

- 5.4.2  发包人可书面要求，改变本合同条款第 2.1 款和试验检测合同约定的试验检测服务的形式、范围与内容，但必须在双方协商一致的基础上，按照本试验检测合同的约定进行变更。上述 变更导致增加或减少的试验检测服务工作量，其有关的试验检测费用和服务时间亦应做相应的调整。

- 5.4.3  因发包人或第三方的责任，阻碍或延误了试验检测人履行试验检测服务，试验检测人应及时将该情况与其可能产生的影响书面通知发包人，如有必要，在双方协商一致的基础上对试验检测合同进行相应的变更。上述情况导致增加的试验检测服务工作量或工作时间，其费用按合同条 款约定进行调整，试验检测人完成相应服务的时间亦应予以延长。

- 5.4.4  在签订本试验检测合同后，因物价变动等因素而引起试验检测服务费用的变化，发包人应按合同条款约定进行调整，专用条款另有约定的除外。

- 5.4.5  在签订本试验检测合同后，因国家或地方政府的法律、法规变动而引起试验检测服务 费用的增加或服务时间的延长， 发包人应按合同条款约定进行调整。

- 5.5  试验检测合同的暂停与解除

- 5.5.1  出现根据本试验检测合同的约定不应由试验检测人负责的情况，且该情况已使试验检测人不能继续履行全部或部分试验检测服务时，试验检测人应立即书面通知发包人。并且：

- 5.5.1.1  不得不暂停或减缓某些试验检测服务时，则上述服务的完成期限应予以延长，因此 而增加的试验检测服务工作量或延长的服务时间，发包人应按合同条款约定进行调整。

- 5.5.1.2  全部试验检测服务已无法继续履行时，试验检测人在书面通知发包人 28 日之后，有 权单方面解除本试验检测合同，因此增加的试验检测服务工作量所涉及费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向试验检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

- 5.5.1.3  因不可抗力致使本试验检测合同不能履行或只能部分履行时，一方应立即书面通知 另一方，暂停或解除试验检测合同。双方应对由此而产生的任何损失、损害或延误各负其责。

- 5.5.2  发包人要求试验检测人全部或部分暂停试验检测服务或解除本试验检测合同时，必须在 28 日之前发出书面通知。试验检测人在接到通知后，应立即安排停止全部或该部分试验检测服 务并将相关费用开支减至最小。因此增加的试验检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条 款约定进行调整，同时及时向试验检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

- 5.5.3  试验检测人无正当的理由，未根据试验检测合同的约定履行全部或部分试验检测服务，发包人可书面要求试验检测人予以解释。若试验检测人在 14 日内未能根据本试验检测合同给 予合理的答复，发包人可在进一步发出书面通知 7 日后，单方面解除本试验检测合同，并视情况没 收试验检测人的全部或部分履约担保。

- 5.5.4  发包人拖延支付试验检测服务费用，并已超过合同条款约定支付期限后28 日，或根据本合同条款第 5.5.1.1 目或第 5.5.2 项的约定， 暂停试验检测服务已超过 2 个月，试验检测人可书 面要求发包人予以解释。若发包人在 28 日内未能根据本试验检测合同给予合理的答复，试验检测人可在进一步发出书面通知 14 日后，单方面解除本试验检测合同或自行暂停全部或部分试验检测 服务。因此增加的试验检测服务工作量所涉及的费用，发包人应按合同条款约定进行调整，同时应及时向试验检测人返还全部或剩余部分的履约担保。

- 5.5.5  试验检测合同的解除，不得损害或影响双方根据本试验检测合同应有的义务、责任、权力和利益。

- 5.6  转让和分包

- 5.6.1  试验检测人不得转让工程试验检测业务。

- 5.6.2  试验检测人不得将试验检测服务的全部或任何部分分包。试验检测人因试验检测服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不属于分包。

- 6．试验检测服务的费用与支付

- 6.1  试验检测服务费用内容

- 试验检测人服务费用应包括如下内容：

- 6.1.1  派驻试验检测人员费用

- 6.1.1.1  基本工资。

- 6.1.1.2  工资性津贴。

- 6.1.1.3  职工福利费。

- 6.1.1.4  劳动保护费。

- 6.1.1.5  其他。

- 6.1.2  现场费用

- 6.1.2.1  临时设施费。

- 6.1.2.2  办公费。

- 6.1.2.3  会议费。

- 6.1.2.4  差旅交通费

- 6.1.2.5  固定资产使用费(包括办公及生活房屋折旧、维修或租赁费，车辆折旧、维修、使 用或租赁费) 。

- 6.1.2.6  通讯设备购置、使用费。

- 6.1.2.7  测量、试验、检测设备仪器折旧、维修或租赁费，其他设备折旧、维修或租赁费 等。

- 6.1.2.8  零星固定资产购置费。

- 6.1.2.9  其他。

- 6.1.3  企业管理费

- 6.1.3.1  工会经费。

- 6.1.3.2  职工教育经费。

- 6.1.3.3业务招待费。

- 6.1.3.4财务费用。

- 6.1.3.5社会保险费用(基本养老、基本医疗、失业、工伤保险) 。

- 6.1.3.6住房公积金。

- 6.1.3.7其他。

- 6.1.4  利润和税金。

- 6.2  试验检测服务费计费方法

- 正常试验检测服务费用为施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的试验检测服务全部费用。试验检测服务费用应按国家或自治区相关规定执行。

- 6.3  支付

- 6.3.1  动员预付费

- 本次招标不设动员预付款，中标人应做充分考虑。

- 6.3.2  履约担保

- 6.3.2.1  履约担保的提交和返还按照投标人须知相关规定执行。

- 6.3.3.2  发包人没收试验检测人的全部或部分履约担保时，不影响试验检测人根据试验检测合同应当得到的其他款项的支付。

- 6.3.3  违约金和赔偿金

- 6.3.3.1  根据试验检测合同通用条款确定的试验检测人对发包人的违约金和赔偿金，由发包人从对试验检测人的日常支付中扣回。

- 6.3.3.2  根据试验检测合同通用条款确定的发包人对试验检测人的赔偿金，应由发包人在日 常支付中向试验检测人支付。

- 6.3.4 支付方式与支付内容

- 6.3.4.1 发包人以分期单价支付的方式向试验检测人支付，计量支付方式按照合同协议书约定执行。

- 6.3.5  结算

- 6.3.5.1  在试验检测服务工作结束后7日内，试验检测人应将实际发生的试验检测服务费用，扣减试验检测人赔偿金后余额的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后7日内予以审批，在批复后 14 日内向试验检测人支付费用。

- 6.3.5.2  在签发工程缺陷责任终止证书后7日内，试验检测人应将工程缺陷责任期内未结清的试验检测服务费用和其他应由发包人向试验检测人支付的剩余款项，扣减其他应由发包人从试验 检测人扣回的款项的支付申请上报至发包人，发包人应在收到该支付申请后 7 日内予以审批，在批复后14日内向试验检测人支付费用，同时发包人向试验检测人返还缺陷责任期保证金。

- 6.3.6  支付争议

- 发包人对试验检测人要求支付的款项中的任何部分有异议，应在收到试验检测人提交的书面支付申请 7 日内发出书面通知说明理由，但不得借此延误对试验检测人其他应得款项的支付。本合同条款第 6.2.1 款的约定，适用于最终支付给试验检测人的一切曾经有过争议的款项。

- 招标文件中所列工程数量是本项目设计预计工程数量，仅作为投标人对工程建设规模了解参考的资料，其具体的、详细的工程数量，投标人应按照施工设计图纸自行计算，属于必检项目的，不管中标人是否填报价格，都认为是中标人必须完成的工作。投标人根据招标人要求进行对应项目检测，支付时依据检测报告支付。

- 6.4  货币

- 除专用条款另有约定外，发包人支付试验检测人履行试验检测服务的费用一律采用人民币付。

- 7．其他

- 7.1  合同双方的关系

- 合同双方互为权利和义务主体，双方应遵循平等互利、协商一致的原则履行本试验检测合同。发包人和试验检测人均应按照试验检测合同公正地行使权力和全面履行自己的职责。

- 7.2  语言和法律

- 7.2.1 本试验检测合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 7.2.2 适用于本试验检测合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工 程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

- 7.3  利益矛盾

- 未经发包人书面同意，试验检测人不得获取本试验检测合同约定以外的与本工程有关的任何利 益，不得参与与本试验检测合同约定的发包人利益相冲突的任何活动。

- 7.4  版权

- 7.4.1  对试验检测人拥有版权并已用于本试验检测服务中的所有文件，发包人有权在本合同工程中使用或复制。但未经试验检测人的同意，发包人不得将上述文件直接或间接用于其他项目、工程或服务之中。

7.5  通知

本试验检测合同涉及的通知均为书面形式，在送达协议书中注明的地址并由收受方签收后生效。无论发送方采用何种方式递送通知，收受方都应用书面回执确认。

8．争端的解决

双方在履行本试验检测合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，或通过上级主管部门进行调解。若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可向银川仲裁委员会申请仲裁。

9.价格调整

除有特别规定外，因物价波动引起的价格调整合同价格不做调整。

10.变更

10.1  如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付；

10.2  已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

10.3  已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，确定变更工作的单价。

10.4  已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可参照宁价费发[2009]3 号并结合投标报价的相对于投标控制价上限的降幅确定新单价。

10.5 如果本工程的变更指示是因承包人过错、试验检测人违反合同或试验检测人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由试验检测人承担。

第二节 合同附件格式

A．合同协议书

（本附件投标人投标时不须提交）

项目名称:

。

甲 方:

乙 方:

签订时间: 2022年 月 日

签订地点:

合同协议书

鉴于甲方已通过招标选定   （服务单位）    （乙方）为银川至昆明公路（宁夏境）太阳山开发区至彭阳段PPP项目交工验收质量检测提供技术服务并已接受了检测单位就此提交的工作服务投标书，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的目标：乙方为甲方提供的试验检测服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求，必须达到甲方要求的检测频率和工程量清单所列工程量，并对出具的检测报告质量承担终身责任。

2．技术服务的内容：乙方应按照国家现行试验检测规范及相关法律、法规开展交工验收质量检测业务，并能完成甲方可能变更的检测工程量。

（1）乙方按照要求配备常规的试验检测设备，开展试验检测服务，并必须达到条款中约定的检查项目及频率要求。

（2）熟悉合同文件；

（3）在合同约定的期限内编制试验检测计划；

（4）检测工程各实体质量及各种原材料；

（5）参与发现的质量缺陷和质量隐患的调查；

（6）乙方根据技术服务合同进行交工验收质量检测服务时，在甲方授权权限范围内开展工作；

（7）乙方进行的各种试验检测均应采用统一的表格进行记录，出具报告应按统一的格式和方法进行整理、发放、保存；

（8）服从甲方整体计划和阶段目标计划安排；

（9）执行甲方各项工作指令；

（10）响应各级政府及民政部门组织的公益性活动以及甲方对公益性活动的倡议。

3．技术服务的方式：乙方应根据甲方要求和抽检频率出具抽检报告，按甲方要求格式提供，试验检测结果及报告要在甲方通知的完成时限内送达到甲方指定地的指定人。

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1.技术服务项目：交工验收质量检测。

2.技术服务期限：自招标人通知之日起，至交工证书签发止。

3.技术服务进度：满足发包人要求及施工现场需要。

4.技术服务质量要求：满足发包人要求和规定的抽检频率，执行国家现行试验检测规范及相关法律、法规。

5.技术服务质量期限要求：至竣工证书签发为止。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1.提供技术资料：执行国家现行试验检测规范及相关法律、法规。

2.提供工作条件：无

3.其他：无

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：自乙方进场工作起至全部检测项目完成时止。

第四条 合同费用与支付

1.检测费用：检测单位按照工程量清单的单价和实际完成检测数量报质监机构和发包人，由发包人审核批准后负责承担并支付检测单位的相关费用，结算的检测费用以最终实际发生的检测数量为准。

2.计量支付方式：经发包人、质监机构审核后，由发包人按季度计量，按季度支付，支付每期计量款不超过97%。发包人在收到该支付申请后14日内予以审批，在批复后14日内向检测单位支付费用，检测单位应提供有效发票和收据。

3.预付款：无。

第五条 乙方应遵守的保密义务如下：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）：未经甲方同意，乙方不得泄露本项目、本工程、本试验检测合同有关的保密资料。

2.涉密人员范围：乙方及乙方本项目参与人员。

3.保密期限：试验检测合同有效期间及以后3年内。

4.泄密责任：赔偿甲方相应损失，包括直接损失、间接损失及甲方为实现权力发生的费用（包括但不限于仲裁费、鉴定费、律师费等）。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方确定：

1.在本合同的有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归 甲 方所有。

2.在本合同的有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲 方所有。

第八条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1.发生不可抗力。

第九条 争议的解决

争议的最终解决方式：双方在履行本交工验收质量检测技术服务合同过程中发生争端时，应本着友好协商的原则解决问题，若经过协商或调解仍不能达成一致时，任何一方均可根据合同约定，申请向银川仲裁委员会仲裁。

第十条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以协商方式确认后，为本合同的组成部分：

1.技术标准和规范：国家和行业有关标准、规范、规程；

2.原始设计和工艺文件：工程设计文件和图纸；

3.其他：

(1)合同协议书及附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

(2)中标通知书；

(3)投标函和投标函附录(含试验检测人在评标期间递交和确认并经甲方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(4)委托人要求；

(5)项目合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

(6)技术规范、技术建议书、投标人编制的实施方案等；

(7)图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

(8)已标价的工程量清单（包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格）；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺、投标书附表及投标文件中的施工方案；

(10)工程建设期间，合同双方经协商达成一致的对合同作出的变更的正式函件、图纸，和对技术规范作出修正和补充的正式函件和图纸；

(11)在本项目专用条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

第十一条 本协议书正本2份，双方各执2份，副本10份，甲方6份，乙方4份，具有同等法律效力。

第十二条 本协议书自甲乙双方法定代表人、经办人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

第十三条 未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有相同法律效力。

甲方：                             乙方：

（盖章）                        （盖章）

法定代表人：              （签名） 法定代表人：          （签名）

或授权人：                （签名） 或授权人：            （签名）

年   月    日               年   月    日

- B. 项目负责人委任书

（检测服务承包人全称）

（合同工程名称）项目负责人委任书

致：

(检测服务承包人全称) 法定代表人 (职务、姓名) 代表本单位委任 (职务、姓名) 为(合同工程名称)的项目负责人。凡本合同执行中的有关质量检测技术服务、检测费结算与支付等方面工作，由  (姓名) 代表本单位全面负责。

检测服务承包人：              (盖单位章)

法定代表人：    (职务)

(姓名)

(签字)

年     月     日

抄送：  业主、监理人 、监理试验室、标段施工承包人

## C、合同附件

### 附件1：廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，           （发包人）与试验检测单位              （试验检测单位名称，以下简称“检测人”），特订立如下合同。

1. 发包人和检测人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 银川至昆明公路（宁夏境）太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目 （项目名称）      技术服务合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 检测人的义务

（1）检测人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）检测人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）检测人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）检测人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给检测人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）检测人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 银川至昆明公路（宁夏境）太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目 （项目名称）       段技术服务合同的附件，与技术服务合同具有同等的法律效力，经合同双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后立即生效。

8. 本合同一式四份，由发包人和检测人各执一份，送交发包人和检测人的监督单位各一份。

发包人：中铁建宁夏高速公路有限公司

（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

发包人监督单位： （全称）             （盖单位章）

检测人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

检测人监督单位：（全称）            （盖单位章）

年    月    日

### 附件2：安全生产合同

为在    （项目名称）    标段质量检测合同的实施过程中创造安全、稳定的施工环境，切实做好本项目的安全生产管理工作，本项目发包人             （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人            （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和规章制度，双方本着公平、平等、自愿和依法依规的原则，签订本合同并自觉遵守合同所列条款，确保实现项目建设安全生产目标。

一、安全生产目标

（一）不发生生产安全死亡事故，确保“零死亡”和“零事故”。

（二）建立健全并落实全员安全生产责任制，完善全员安全生产责任体系和考核奖惩机制。

（三）建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，从源头上防范事故发生。

（四）按规定和要求设置安全管理机构，配备安全总监和专职安全人员。

二、发包人职责

（一）严格遵守有关安全生产的法律法规、规章制度、规范标准，认真执行工程承包合同中的有关安全生产的各项要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）定期组织召开安全生产会议，及时传达国家、地方、上级单位有关安全生产要求。

（四）构建项目“风险分级管控和隐患排查治理”双重预防机制，按规定组织开展施工安全风险评估。

（五）按规定及时、足额向承包人拨付安全生产费并监督使用。

（六）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，督促承包人落实施工合同中约定的安全生产标准和条件，按规定开展安全生产评价工作。

三、承包人职责

（一）按照法律、法规、规章、工程建设强制性标准和合同文件组织施工、检测工作，保障项目施工安全生产条件，对施工现场的安全生产负主体责任。同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人、建设单位有关安全工作的指示。

（二）建立健全全员安全生产责任制，项目经理依法对项目施工安全全面负责。

（三）按规定设置独立的安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施，安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

（五）按规定开展安全风险辨识、评估、管控工作，根据安全风险辨识、评估结果确定不同风险等级的安全管理要求，合理布设施工作业区；在风险较高的区域应设置警戒区和风险告知牌。

（六）按规定开展事故隐患排查治理，建立全员参与的工作机制，完善隐患排查登记、治理销号等全过程记录，未完成治理的事故隐患应当向从业人员通报，重大事故隐患按规定上报和挂牌治理。

（七）承包人应建立安全教育培训制度，对管理人员和作业人员进行安全教育培训。未经教育培训或考核不合格的人员不得上岗作业。

（八）承包人应建立施工安全技术交底制度，各项工程施工前，承包人应将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明并由双方签字确认。

（九）承包人应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对危险性较大工程应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工企业技术负责人、监理工程师审查同意签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

（十）承包人应建立消防安全责任制度，明确消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，并配备相应的消防设施和灭火器材。

（十一）承包人与从业人员签订的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防治职业危害等事项，书面告知危险岗位的操作规程。承包人应当向作业人员提供符合标准且必需的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按规则佩戴、使用。

（十二）承包人应与专业分包单位、劳务合作单位签订安全生产合同,并在合同中约定各自的安全生产职责。各专业分包单位、劳务合作单位应与全部作业人员签订安全生产承诺书。

（十三）承包人应依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，按规定投保安全生产责任保险和人身意外伤害保险。

（十四）承包人应按年度逐级签订覆盖全员直至全体一线作业人员的安全包保责任书，并开展考核奖惩。

（十五）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（十六）承包人应针对本项目特点制定生产安全事故应急预案、现场处置方案，定期组织演练。发生事故时，承包人应立即启动应急预案，采取措施减少人员伤亡和事故损失，并按有关规定及时、如实报告。

四、违约责任

（一）经发包人检查，发现承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况的，发包人有权根据项目专用合同条款或安全管理制度中的规定扣除承包人违约金。

（二）因发包人或承包人违约导致事故发生的，应经事故调查确定责任，事故报告和调查按照国家和当地政府有关规定进行；发生事故时，双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

（三）因发包人违约造成事故的，由发包人依法承担全部责任，并按施工合同约定和发包人管理制度对责任人员进行处理。

（四）因承包人违约造成事故的，由承包人依法承担全部责任，并按合同约定和双方管理制度对责任人员进行处理。

（五）双方共同违约造成的事故，根据事故调查组发布的调查报告结论，双方按责任大小依法承担相应责任，并按合同约定和发包人管理制度对责任人员进行处理。

五、其他

（一）本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

（二）本合同正本 二 份、副本_十份_份，合同双方各执正本一份，副本_五_份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

承包人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年    月    日

### 附件3：诚信合规协议

诚信合规协议

双方同意，本协议是双方订立的合同的重要组成部分，双方愿共同遵守。

一、公务人员的定义

本协议中的“公务人员”应包括但不限于其他单位的下列人员：

（一）政府的官员、雇员、代表以及代表政府或者经公共权力机构授权行事的人士;

（二）国际组织的官员、雇员和代表;

（三）行使公共权力的政治组织的官员、雇员、代表， 或皇室成员;

（四）政府直接或间接控制或施加决定性影响力的公共企业的官员。

二、遵守反腐败法律

乙方在此声明、保证及承诺，本协议约定的活动或交易相关的乙方及乙方的关联公司、子公司、董事、高级管理人员、员工、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有直接或间接代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会违反或致使甲方违反《中华人民共和国刑法》、《联合国反腐败公约》、《经济合作与发展组织关于打击国际商业交易中行贿外国公职人员行为的公约》，及业务所 在国的反腐败、反欺诈、反串谋及反不正当竞争法律、法规及规则等（合称“反腐败法律”）。乙方特此声明、保证及承诺：乙方及乙方关联公司、董事、高级管理人员、员工、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，过去未曾、将来亦不会发生以下行为：

（一） 为如下目的给予或承诺给予公务人员、个人或实体任何利益：

1.不当影响公务人员的行为或决定；

2.诱使公务人员违反其法定职责从而作为或不作为；

3.诱使公务人员直接通过其个人影响力，或通过其对国内外政府或政府部门的影响力，影响该政府或政府部门的行为或决定；

4.协助乙方、甲方或甲方关联方不当获得或保持商业机会或使其获得不当优势。

（二） 为如下目的给予或承诺给予个人任何利益，无论其是否为公务人员：

1.意图使该个人不当履行其应尽的职责或义务；

2.知悉或相信该个人接受利益即构成不当履行其应尽 的职责或义务。

三、持续义务

乙方在此声明并保证：乙方和乙方的关联公司、董事、 高级管理人员、员工、代理、顾问、承包商、受托人、最终受益人和股东，及所有代表乙方行事的个人及相关方，在本协议有效期内均会遵守反腐败法律的相关规定。

四、公务人员参与

除已向甲方披露的情形外，乙方现有的高级管理人员、 董事、最终受益人、股东（此处不包括上市公司的股东）及员工均非公务人员，其直系亲属亦均非公务人员；若发现上述高级管理人员、董事、最终受益人、股东或员工成为公务人员时，乙方应在合理时间内通知甲方。

五、无私设资金

在本协议有效期内，乙方不会因为接受反腐败法律所禁止的支付，或为便利反腐败法律所禁止的其他行为，而设立或保有秘密或账外资金、账户或资产，无论其是否与本协议拟进行的交易相关。

六、合规声明

本协议签署后，乙方应提供其遵守反腐败法律的年度合规证明。

七、赔偿

乙方承诺：甲方及其代表、高级管理人员、董事、员工及股东不承担因乙方违反本协议约定的反腐败陈述、保证与

承诺而造成的损失及后果，包括但不限于罚金、损失赔偿金或上述个人或相关方的经济损失。

八、终止权

根据可靠消息来源，包括但不限于乙方陈述或有正当来源的新闻报道，如甲方认为乙方已实质性违反其在本附件中的遵守反腐败法律的相关陈述、保证与承诺，则视为乙方实质违反本协议。无论乙方是否因为违反反腐败法律而获罪或受到其他惩罚，甲方都有权终止本协议，且无须为此承担罚金或对乙方支付赔偿。

九、审核权

乙方应保留所有必要记录以证明其遵守本协议的规定。 乙方同意，经甲方事先通知，甲方或甲方指派的审计事务所可查阅或审核乙方与本协议履行相关的会计账簿和记录。甲方及其指派的审计事务所对前述会计账簿和记录的查阅或审核应严格限于本协议所述工作范围，且应仅为合规审核目的。本条所列审核费用应由甲方独立承担。

十、费用

乙方履行本协议约定的义务所产生的成本及费用应完 全由乙方承担，甲方事先同意承担的除外。

十一、调查通知

乙方同意，如其发现其因与本协议相关的行为正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组

织调查，应立即通知甲方；此外，如乙方发现其因违反反腐败法律而正被执法或监管机关、政府机构、国际组织、证券交易所或非政府组织调查，无论被调查行为是否与本协议相关，应立即通知甲方。

咨询举报邮箱：integritycompliance@crcc.cn。

甲方（盖章）:中铁建宁夏高速公路有限公司

乙方（盖章）:

# 第二卷

- 第五章  委托人要求

委托人要求：

委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定性评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质星、环境、安全，并且要规定检验、试验、试运行的具体要求。对于服务人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

一、服务要求

委托人应当根据项目情况在本章中明确相应的要求，一般应包括以下内容：

（一）项目概况

1.项目名称：银川至昆明公路（G85）宁夏境太阳山开发区至 彭阳（宁甘界）段 PPP 项目交工验收质量检测技术服务

2.建设单位：中铁建宁夏高速公路有限公司

3.建设规模：详见第一章《招标公告》

4.项目地理位置：详见第一章《招标公告》

5.项目的起讫地点：详见第一章《招标公告》

（二）服务范围及内容

完成本项目标段范围内交工验收质量检测及成果报告工作，具体为：

1、按照招标人要求、法律法规等规定进行交工验收质量检测工作，检测频率、方法、仪器设备符合要求，检测流程满足规范规定。

2、按照招标人要求、法律法规规定，出具相关试验检测报告、工作成果报告。

3、合理组织人员、设备，按照发包人要求的进度，安排试验检测工作，确保交工验收顺利进行，确保下一工序及时开工。

- 服务依据执行《公路工程施工监理规范》(JTGGl0-2016)、《公路环境保护设计规范》(JTGB04-2010)、《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)、《水土保持工程施工监理规范》(SL523-2011)、《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》(GB/T22490-2008)。以及执行所有与环境保护、水土保持及监理有关的国家及地方现行的规范、规程等相关文件。

- 其他要求；见招标文件

二、适用规范标准

（一）通用施工监理规范执行《公路工程施工监理规范》(JTGGl0-2016)。

（二）专用施工监理规范由招标人根据工程的实际情况，在《公路工程施工监理规范》（JTGGl0-2016）的基础上自行编制并纳入“发包人要求”中，但不得与国家、交通运输部及有关部门的法规、标准、规范等矛盾。针对本工程或仅在本地区实行的与监理工作有关的管理办法、制度应一并纳入“发包人要求”中；

本工程施工标段招标文件中的技术规范：《公路工程质量检验评定标准第一册（土建工程）》（JTGFS0/1-2017）等。

（三）施工技术规范包括以下内容：

所有与工程施工有关的国家现行的公路建设标准、规范、规程及相关文件。

（四）国家、行业、项目所在地适用本工程的其他规范、标准或规程

三、成果文件要求

（一）成果文件的组成：《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》和宁夏回族自治区交通工程质量安全监督管理局相关规定的相关内容，以及发包人要求地与本工程有关的相关文件。

（二）成果文件的深度：符合规范规定和委托人要求。

（三）成果文件的格式要求：《公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法》和宁夏回族自治区交通工程质晕安全监督管理局规定的格式。

（四）成果文件的份数要求：按相关要求执行。

（五）成果文件的载体要求：

1.纸质版的要求：符合公路工程档案管理相关规范组卷，需符合宁夏回族自治区交通工程质量安全监督管理局规定和委托人相关管理办法要求。

2.电子版的要求：光盘介质存储。

3.其他要求。

（六）成果文件的其他要求：另行约定

四、委托人财产清单

（一）委托人提供的设备、设施

无

- 委托人提供的资料

无

- 委托人财产使用要求及退还要求

1.委托人财产使用要求：（不适用）

2.委托人财产退还要求：（不适用）

五、委托人提供的便利条件

（一）委托人提供的生活条件（不适用）

（二）委托人提供的交通条件（不适用）

（三）委托人提供的网络、通信条件：（不适用）

六、需要自备的工作条件

（一）自备的工作手册：本项目必备的规范标准、图集等

（二）自备的办公设备：计算机、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

（三）自备的交通工具：出行车辆等

（四）自备的现场办公设施：办公桌椅、文件柜等

（五）自备的安全设施：安全帽、安全鞋、手电筒等

（六）自备的试验检测仪器、设备、工具

（七）自备的试验用房、样品用房

七、委托人的其他要求

委托人的其他要求：

本项目实施所需的相关设备、仪器等由投标人自行配备，但必须满足工程进度及服务工作要求。

# 第三卷

- 第六章  投标文件格式

银川至昆明公路宁夏境太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目交工验收质量检测技术服务XXXX标段

投  标  文  件

商务及技术文件（第一信封）

投标人：

年     月     日

- 第一部分  商务文件格式（第一信封）

目  录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明

（三）法人代表授权书（如果有）

（四）投标保证金

（五）资格审查证明材料

附件A-1  投标人总体情况一览表

附件A-2  为本项目技术服务组织机构框图

附件A-3  近3年已完成的同类项目表

附件A-4  近3年履约奖惩情况表

（六）人员资质和试验、检测设备

附件B-1  拟投入本工程人员情况汇总表

附件B-2  拟投入本工程人员工作简历表

附件B-3  拟投入本工程的试验、检测设备表

（七）承诺函

（八）补遗书或通知书（如果有）

- （一）投标函

致：    （招标人）

1．我方经认真分析、研究了贵方提供的　银川至昆明公路（G85）宁夏境太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目质量检测技术服务招标文件（含补遗书和澄清问题的答复），并经考察现场后，决定参加该项目投标。在此郑重表示，我方愿意按照递交的商务文件、技术建议书确定的投入力量和工作方法，遵照招标文件中提出的各项要求，我方将以财务建议书的报价承担并完成本标段的技术服务工作。

2．我方确认商务文件、技术建议书、财务建议书是我方投标书的组成部分。

3．如果贵方接受我方的投标，我方保证在服务协议规定的期限内开始本工程的服务工作，并在投标书中规定的期限内完成服务协议规定的全部工作内容与服务。

4．我方同意在投标有效期内遵守本投标。在此期限届满之前，本投标书对我方始终有约束力，并随时接受中标。

5．在正式协议签署之前，本投标书连同贵方的中标通知书、双方签认的补充或修正文件及其他文件或附件应成为约束贵、我双方的协议文件。

6．我方理解，贵方不一定接受最低标价的投标书或贵方可能接受其他任何投标书。同时也理解，贵方不承担我方的任何投标费用。

7．如果我方在本投标书有效期内撤回投标书；或接到中标通知书后在招标文件规定的时间内未能或拒绝签订服务协议书，贵方有权另选中标单位。

投   标   人：                          (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

电        话：

传        真：

申请人地 址：

邮 政 编 码：

年          月         日

- （二）法人代表身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：     性别：     年龄：     职务：     系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：   （全称）  （盖章）

日  期：        年    月    日

注：1、应附法定代表人身份证影印件，并保证清晰有效。

2、如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权书。

- （三）法人代表授权书（如果有）

致：　  （招标人）

本授权书宣告：  （投标人单位）   的 （职务）  、（姓名）以法人代表身份授权：   （单位）  、 （职务）  、 （姓名）  为本公司的合法代理人，该代理人在  （工程名称及标段）  的招标活动中，以本投标人的名义签署质量检测技术服务投标文件，与招标人协商、签订服务协议及处理与此有关的一切事宜。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年        月       日

注：1.法定代表人和被授权的代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

- 授权书后须附法定代表人和委托代理人身份证影印件，并保证清晰有效。

- （四）投标保证金

- 投标保函（格式）

致：（招标人全称）

鉴于(投标人全称)(下称“投标人”)对你方的              项目交工验收质量检测技术服务（）标段进行投标并按你方要求提供投标保函。

我行，同意为投标人出具人民币          （大写）（小写：      ）的投标保函，作为向招标人的投标担保。

当出现以下任何一种情况是，我行将履行担保义务，保证在收到招标人的书面要求及索款凭证后，向你方支付上述款项。

(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后30日内，未能或拒绝与招标人签订质量检测技术服务合同协议书，或未能按招标文件规定提交履约担保；

(3)投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

(4)投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标、弄虚作假等行为。

本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）失效。如果你方延长投标文件有效期，则投标保函的有效期则相应延长，除非你方提前终止或解除本保函。保函失效后请将本保函退回我行注销。

担保银行：(全称)                  (盖单位章) .

银行地址：                                   .

银行电话：                                   .

银行负责人:           职务                   .

姓名                   .

签字                   .

- 注：若为电汇缴纳投标保证金则仅需附银行凭证影印件

- （五）资格审查证明材料

- 附件A-1  投标人总体情况一览表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  |  |  | 初级职称 |  |  |  |  | 其他 |
|  | 管理人员 |  |  |  |  | 试验人员 |  |  |  | 后勤人员 |  |  |  |
| 资格证书 | 试验检测工程师 |  |  |  |  | 试验员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45岁以下 |  | 45～55岁 |  |  |  |  |  |  | 55岁以上 |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 传真： |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件A-2  为本项目工作服务组织机构框图

- 注：要求附文字说明。

- 附件A-3  近5年已完成的同类项目表

| 项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  |  |
| 委托人名称 |  |  |  |  |  |
| 委托人地址 |  |  |  |  |  |
| 委托人电话 |  |  |  |  |  |
| 项目等级 |  |  |  |  |  |
| 检测服务费 |  |  |  |  |  |
| 检测服务期限 |  |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |
| 检测负责人 |  |  |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注： 1．每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2．投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项正文及附录 2 的要求在本表 后附相关证明材料。

3．如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门 的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

（四）投标人的信誉情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内（如有提供截图、如无不提供）； |  |
| 2 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； |  |
| 3 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； |  |
| 4 | 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中是否被列入严重违法失信企业名单（后附截图）； |  |
| 5 | 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）和“信用宁夏”网站（http://credit.nx.gov.cn/）中是否被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单（后附截图）； |  |
| 6 | 是否以他人名义投标、串通投标的情形且正处于处罚期内； |  |
| 7 | 是否提供投标人及其法定代表人、拟委任的检测负责人自 2019年 4月 13日以来没有行贿犯罪行为 的承诺函（后附承诺函） |  |
| 8 | 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |  |

- （六）人员资质和试验、检测设备情况

- 附件B-1  投入本工程的主要人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 现任职务 | 拟在本项目中任职 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 参加工作时间 | 服务时间 |  | 备注（是否外聘） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为本公司 | 为本工程 |  |

注：本表主要人员应满足投标人须知附件4-2 资格审查要求的人员最低要求。

- 附件B-2  拟委任的主要人员简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  | 毕业院校 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  | 最高学历 |  |  |  | 专业 |  |  |
| 试验检测资质 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 本工程拟出任职务 |  |  |  | 工作年限 |  |  |  | 专业工作年限 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年月 | 单位 |  | 工程名称 | 在工程中担任岗位 |  |  | 主要工作 |  | 证明人 | 联系电话 |
| 目前承担工作或在测工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在检测工程开、竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 奖惩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件B-3  拟投入的主要试验、检测设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 原值（元） | 现值（元） | 进场时间 | 退场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （七）承诺函

致：

作为                     第     标段招标的投标人在此声明：

1、我方递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。若我单位未遵从投标承诺内容或投标文件存在虚假，愿接受按招标文件规定的相关规定处理。

2、一旦我单位成功中标本项目，我们将按照投标文件中投标总价金额及有关要求签订合同协议书，并按照合同协议书和发包人要求，完成施工准备阶段、施工阶段、交工验收前所有试验检测任务。

3、我方将严格招投标文件的要求配置人员和设备，同时根据工程现场实际而配置更合理的相关人员和设备，以满足试验检测工作的需要。如我公司未能按照承诺配置足够的人员和设备，或未经发包人同意擅自调离，我公司将按招标文件及现行的有关法律、法规承担相应的责任。

4、保证及时落实当地政府、发包人在本合同履行过程中提出的其他合理要求。

投标人：   （全称）    （盖单位章）

投标人地址：

邮政编码：

联系电话：

传  真：

联系人：

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

日      期：       年   月   日

- （八）补遗书或通知书（如果有）

- 第二部分  技术建议书（第一信封）

检测工作实施方案

初步的检测工作实施方案（纳入综合评分中，投标人应针对本项目工程实际情况对此部分认真详细填写）。

封皮和扉页格式

银川至昆明公路宁夏境太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段PPP项目交工验收质量检测技术服务XXXX标段

投  标  文  件

财务建议书（第二信封）

投标人：

年     月     日

- 第三部分  财务建议书格式（第二信封）

（一）财务建议书说明及递交函

（二）质量检测技术服务费报价表

附件C-1 投标报价计算表

附件C-2 工程量清单

（一）A.财务建议书说明（格式）

1．本项目试验检测服务费用清单应与投标人须知、合同条款等文件结合起来理解或解释。

2.投标报价是投标人按照招标文件完成的质量检测技术服务工作所需的全部费用。投标人必须按照招标文件规定的格式和内容，在财务建议书中计算投标报价。

3．投标的总额中应包括了合同中规定的完成合同工作服务全部的义务（包括提供技术资料、材料、设备、服务的义务，甲方额外提出的检测内容除外）以及为完成合同工作、评审验收和提交检测报告所必须的一切工作和条件。

4.投标人应填写工程量清单中所列的本合同各清单细目的单价和总额价。投标人没有填入单价或总额价的清单细目招标人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额价中。投标人在工程量清单中多报的细目或单价、总额价招标人将不予接受，严重者将视为不符合性投标，其投标将被拒绝。

5．承包人需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的投标价中。

6．在合同实施期间过程中，除非合同另有规定，投标人填写的投标单价不予调整。

7．投标人的投标报价(不含暂定金额)不得超出招标人设定的投标控制价上限，各项投标单价均不得超出控制价单价，否则其投标文件不予接受。最终按照中标价优惠系数同比例下调所有单价，作为合同工程量清单，并作为计量的依据。

8、暂定金额按质量检测技术服务服务费用的5%报价，主要用于列支检测服务合同外增加的试验检测服务费，由发包人依据招标文件掌握支配，或根本不予动用。

（一）B.财务建议书递交函（格式）

致：

我方郑重承诺，如中标，将以本财务建议书填报的质量检测技术服务总费用人民币(大写)        元(￥         )，承担并完成                            项目第          标段的质量检测技术服务工作。

投标人：    （全称）(盖章)

法定代表人 ：

或其委托代理人： (签字)

日期： 年 月 日

（二）质量检测技术服务费报价表（格式）

- 附件C-1 投标报价计算表

| 序号 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量检测技术服务费用合计 |  |
| 2 | 暂定金额（1×5%） |  |
| 3 | 投标报价（1+2） |  |

- 附件C-2 工程量清单

见附件

1、此表后应附企业营业执照、资质证书、计量认证证书、基本账户开户许可证（如果有）、信誉情况（如果有）和体系认证证书（如果有）等复印件或扫描件（并加盖公章）。

2.如果附件A中附有证明与本要求一致时，则无须另附。

注：（1）投标人拟投入主要人员均须填写本表，并将人员执业资格证书、职称证书、身份证等的影印件或复印件附于本表后。

此表后应附主要设备的发票或购置合同或其他有效的证明文件的影印件或复印件。